Приложение 2

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Строительство фермы на 50 голов КРС в селе Деревянск Усть-Куломского района

_________________________________________________________________________

наименование инвестиционного проекта

на 01 января 2022г.

| 1. Заказчик и инвестор проекта (при наличии) - полное наименование организации (с указанием страны иностранного инвестора); - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | Индивидуальный предприниматель, глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Попова Татьяна Александровна. Сокращенное наименование: КФХ Попова Т.А. Местонахождение: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Деревянск, ул.Центральная, д. 374 кв 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Курирующая организация - полное наименование организации; - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). |  |  |  |  |
| 3. Краткое описание проекта (цель, задачи, основные этапы реализации, ожидаемый результат от реализации проекта)1 | Цель: в рамках реализации проекта предполагается строительство одноэтажного коровника на 50 голов КРС привязного содержания создать 3 новых рабочих мест, обеспечить сырьем цех по переработке молока СППССК «Усть-Куломская МТС». Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительные работы оформление документов на землю и проектно-сметной документации, участие в конкурсе на получение гранта- март – июнь 2019 г. 2 этап – строительство коровника– июль 2019 –декабрь 2020 г. Реализация проекта позволяет решить проблему с недостатком сырьевой базы для молочного цеха ООО «Усть-Куломская МТС». |  |  |  |
| 4. Муниципальное образование, на территории которого реализуется и (или) планируется проект | Муниципальный район «Усть-Куломский» |  |  |  |
| 5. Вид экономической деятельности, в рамках которой реализуется проект (ОКВЭД) | - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |  |  |  |
| 6. Характер проекта (новое строительство; модернизация; техническое перевооружение; расширение действующего производства) | Строительство и техническое перевооружение |  |  |  |
| 7. Наименование подрядной организации, осуществляющей реализацию инвестиционного проекта на стадии строительства | ИП Баширов Р.Ю.(первоначально, договор расторгнут) ИП Гуляев И.А. |  |  |  |
| 8. Сроки реализации проекта: | 2019 – 2021 |  |  |  |
| 9. Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года), тыс. рублей,* в том числе: | На 01.07.2021 |  | На 01.01.2022 |  |
|  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |
| - собственные средства (с указанием их вида: акционерный капитал, долевое участие и др.) | 330 |  | 330,0 |  |
| - привлеченные средства (с указанием их вида: заемные средства, средства государственной поддержки и др.) | -2970,0 (2970,0 -Грант «Поддержка начинающих фермеров» в том числе: из федерального бюджета 2079,0 из республиканского бюджета -891,0), |  | 2970,0 |  |
| 10. Объем финансирования проекта на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | на 01.07.2021г. |  | На 01.01.2022г. |  |
|  | Всего-3980,0 |  | 4060,0 |  |
| 11. Потребность в привлечении сторонних российских/зарубежных инвестиций, условия участия сторонних инвесторов. | Нет |  |  |  |
| 12. Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | На 01.07.2021г. | На 01.01.2022 |  |  |
|  | Всего-3980,0 | 4060,0 |  |  |
| 13. Направления использования инвестиций Проведение исследований и разработок Строительство Подготовка производства Закупка оборудования и технологий Приобретение лицензий Приобретение недвижимости Пополнение оборотных средств Другое | Строительство одноэтажного коровника площадью 634,8 кв. м. |  |  |  |
| 14. Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - с указанием источника ресурсов (трудовые ресурсы, электроэнергия, транспорт, газ, водные ресурсы, сырьевые ресурсы и др.). | Для достижения поставленных целей и задач Крестьянское (фермерское) хозяйство намерено задействовать земельные, энергетические, трудовые, финансовые ресурсы хозяйства, водоснабжение, транспортную инфраструктуру. Необходимые для организации производства ресурсы, включая электроэнергию, земельные ресурсы, имеются. - Имеется разрешение на строительство № 11-RU11519000-09-2019 от 23.05.2019г. - Разработана проектно-сметная документация ООО «Усть-Куломская МТС-строй». - Земельный участок площадью 28901 кв.м. с кадастровым номером 11:07:4901011:36, предназначенный для строительства коровника на 50 голов, расположен в землях, свободных от застройки. |  |  |  |
| 15. Страна – поставщик оборудования, закупаемого в рамках реализации проекта | Россия |  |  |  |
| 16. Маркетинговая информация Характеристика намечаемой к выпуску продукции Преимущество перед продукцией, выпускаемой конкурентами Другие конкурентные преимущества проекта Основные целевые группы потребителей Емкость рынка Тенденция рынка (увеличение, сокращение, стабильность) Ожидаемая рыночная доля Основные предприятия – конкуренты Предполагаемый объем экспорта продукции География экспорта Необходимость импортных поставок: - технологии - сырье - оборудование - материалы - комплектующие Потребность в продукции / услугах местных товаропроизводителей (указать конкретные названия продуктов / услуг, объем потребления в год) | В рамках реализации проекта предполагается строительство одноэтажного коровника на 50 голов привязного содержания и производство сельскохозяйственной продукции: молока и мяса. Молочная продукция будет поставляться на переработку в СППССК «Усть-Куломская МТС». Мясо говядина будет поставляться в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Усть-Куломский». Так же продукция будет реализована населению с. Деревянск и на ярмарках «выходного дня» в с.Усть-Кулом. На 31.12.2019г. создано 1 рабочее место. В течение реализации проекта будут созданы еще 2 рабочих места. |  |  |  |
| 17. Информация о программах, стратегиях, Перечнях приоритетных инвестиционных проектов, в которые включен данный проект (федеральные, межрегиональные, региональные, инвестиционные, ведомственные, целевые) | Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Коми предоставляется в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» |  |  |  |
| 18. В рамках какой федеральной, республиканской целевой программы, Государственной программы РФ, Республики Коми иного документа планируется привлекать средства федерального, республиканского, местного бюджетов. | Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Коми предоставляется в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» |  |  |  |
| 19. Степень проработки инвестиционного проекта Бизнес-идея Предварительное исследование Технико-экономическое обоснование Исследование рынка Проектно-сметная документация Финансовая модель Бизнес-план Экспертиза бизнес-плана Наличие документов в поддержку проекта (постановления Правительства РФ или региона, письма местной администрации, документы о предоставлении льгот и др.) Подготовка производства Серийное производство Опытный образец Другое | Степень готовности 100% Разработаны бизнес-план на участие в проекте и проектно-сметная документация, оформлена в долгосрочную субаренду земля под строительство. |  |  |  |
| 20. Ход реализации проекта: - степень готовности проекта (в %); - основные виды проведенных работ с начала реализации проекта на отчетную дату (с указанием периодов и этапов реализации проекта); - причины отклонений от плана; - прогноз реализации проекта на (с указанием планируемых видов работ и объемов инвестиций на каждый прогнозный год) | На 1.01.2021г |  |  | На 01.01.2022 |
|  | На 01.01.2021 г – построена ферма из арболитовых блоков, на кровлю уложен профнастил, утеплена крыша, частично произведен монтаж стойлового оборудования, навозного транспортера, приобретены поилки. На 01.07.2021 – произведен монтаж стойла, навозного транспортера и поилки; частично произведен монтаж кормового стола, необходима дополнительная стяжка; подключена вода; осталось провести электрооборудование. Внутренние стены и потолки побелены |  |  | На 1.01.2022 г. ферма построена, произведен монтаж кормового стола, электрооборудования, водоснабжения. В октябре 2021 года скот размещен в новой ферме. В настоящее время готовятся документы на право собственности. Готовность проекта 100 %. |
| 21. Экономическая эффективность проекта, в том числе: |  |  |  |  |
| - чистый дисконтированный доход (NPV) | 3952, 319 тыс. руб. |  |  |  |
| - внутренняя норма доходности (IRR) | 1,24 |  |  |  |
| - дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 59 месяцев |  |  |  |
| - индекс доходности (PI) | 1,24 |  |  |  |
| 22. Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые налоговые поступления (по уровням бюджетной системы) | 58 000 руб. ежегодно |  |  |  |
| 23. Инновационная направленность инвестиционного проекта | Повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| 24. Энергоэффективность и экологичность инвестиционного проекта | Применение энергосберегающих осветительных и нагревательных приборов, современного ресурсосберегающего оборудования |  |  |  |
| 25. Социальная эффективность проекта: - число создаваемых рабочих мест в результате реализации проекта (всего по проекту, в том числе по годам); | Декабрь 2019 год - создано 1 рабочее место При реализации проекта будет создано дополнительно 2 новых рабочих места. |  |  |  |
| - число сохраняемых рабочих мест; | 1- Глава КФХ |  |  |  |
| - развитие социальной инфраструктуры; |  |  |  |  |
| - переподготовка и переобучение кадров; |  |  |  |  |
| - улучшение уровня и качества жизни населения республики и др. | Повышение уровня доходности работников |  |  |  |
| 26. Наличие и описание рисков и проблем в ходе реализации проекта. Описание путей решения проблем, снижения рисков. Описание возможных способов содействия в снижении рисков и решении проблем со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. |  |  |  |  |
| 27. Желаемые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти Республики Коми (описать более подробно) Субсидии Имущественная поддержка Административная поддержка Консультационно-информационная поддержка Другое | Субсидии |  |  |  |
| 28. Согласие на размещение информации по проекту на информационных ресурсах Агентства инвестиционного развития Республики Коми и специализированных площадках с целью поиска инвесторов (Да/Нет) | Да |  |  |  |

Потребность в дополнительных ресурсах для реализации инвестиционного проекта

| Наименование ресурса | Имеющиеся ресурсы | Дополнительная потребность, всего | В т.ч. доп. потребность, не обеспеченная собственными ресурсами | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земельный участок (площадь) | 2,89 га |  |  |  |
| Производственные помещения (площадь) |  |  |  |  |
| Оборудование и транспортные средства (указать единицы) |  |  |  |  |
| Сырьевые ресурсы и материалы, необходимые для реализации инвестиционного проекта (указать единицы) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в газе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Прочие (указать какие) |  |  |  |  |

Исполнитель: Ярова Анастасия Ревокатовна, заведующий Усть-Куломским межрайонным отделом сельского хозяйства_________________

ФИО (полностью), должность

Тел.: 8(82137)94997          e-mail: _____________

* Сведения об объемах и источниках финансирования инвестиционного проекта

Тыс. руб.

| Источник финансирования | План |  | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по проекту | в том числе по этапам реализации проекта | Объем финансирования с нарастающим итогом с начала реализации проекта на последнюю отчетную дату (на 1.01.2022) | Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату (на _01.01.2022) | Потребность в объемах финансирования на последнюю отчетную дату (на 01.01.2022) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года) | 3300 |  | 4060 | 4060 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия | 330 |  | 490 | 490 |  |
| привлеченные средства предприятия – всего, | 2970 |  | 3570 | 3570 |  |
| из них |  |  |  |  |  |
| заемные средства |  |  |  |  |  |
| средства государственной поддержки |  |  | 2970 | 2970 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральной | 2079 |  | 2079 | 2079 |  |
| республиканской | 891 |  | 891 | 891 |  |
| местной |  |  |  |  |  |
| средства негосударственных российских инвесторов в форме______ (указать компанию, сферу ее деятельности) Фонд «Серебряная тайга» | 0 |  | 600 | 600 |  |
| средства негосударственных зарубежных инвесторов в форме ______ (указать компанию, сферу ее деятельности, страну) |  |  |  |  |  |