Приложение 3

Мероприятия по реализации администрацией МР «Усть-Куломский» наиболее значимых проектов в 2019 году

(для наполнения блока ГАС «Управление»).

| Объекты стр-ва, ремонта; проекты, в т.ч. по благоустрой-ствутерритории, по повышению уровня зарплаты | Вид, дата и номер муниципального правового акта, утверждающего данный проект (мероприятие) | Сроки реализа-ции | Предусмотренный объем финансирования на 2019 г. (тыс. руб.) |  |  | Дефицит средств (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. рублей) |  |  | Промежуточный результат | Оценка Обще-ствен. Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | За счет местного бюджета | За счет вне-бюджетных источников |  | всего | Из мест-ногобюд-жета | Из внебюд-жетныхисточни-ков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) | Распоряжение Правительства РК от 25.01.2018 N 45-р (ред. от 29.12.2018)«Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | 2022 (ввод в эксплуатацию) | 26 422,0 | 1 321,1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 0107300004918000067-0071398-04 на выполнение по строительству объекта «Строительство автомобильных дорог в с. Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) Усть-Куломского района Республики Коми» (улицы В.С. Лодыгина, Б.П. Липина, Спортивная, проезд № 1, проезд № 3 и проезд № 5)» от 29.06.2018 г. Выполняются работы по строительству автодороги по ул. В.С. Лодыгина (выполнены работы по выемке грута, устройству канав, завершены работы по устройству насыпи, устройству водоотводной трубы, частично выполнены работы по устройству дорожной одежды ) |  |
| Открытая универсальная площадка лето-зима 30х60 по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыдъяг | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1496 от 13.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»на 2015-2020 годы» | 2023 г. | 520,0 | 520,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Доработка ПСД с изысканиями |  |
| Строительство водопровода в селе Деревянск (в том числе ПИР) | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1827 от 10.12.2013 г. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №88 от 25.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10.12.2013 г. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» | 2023 | 983,748 | 983,748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Проведение аукциона |  |
| Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ «Детский сад №1» с.Усть-Кулом | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1503 от 13.10.2014 г «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Усть-Куломский» «Развитие образования» | 2022г. | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Подготовка аукционной документации |  |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150 |  | 2019 | 10200 | 10200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10.12.2013 г. № 1828 «О муниципальной программе «Развитие экономики» | 2019 | 748,0 | 748,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание решения органов государственной власти (Министерства экономики РК, МСХП РК) по софинансированию мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) |  |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Муниципальное управление" | 2019 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | - | 115,75 | 115,75 | 0,00 | В январе 2019 года по итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия Усть-Куломской общественной организации Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 500 тыс. руб. На оставшуюся сумму в размере 542 тыс. руб. в 1-2 квартале 2019 года будет объявлен дополнительный конкурсный отбор. |  |