| Администрация МР «Усть-Куломский» «КУЛÖМДIН» МР АДМИНИСТРАЦИЯСА КУЛЬТУРА ДА НАЦИОНАЛЬНÖЙ ПОЛИТИКА ЮКÖН УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Республика Коми, с.Усть-Кулом, 168060, ул. Советская, 39; тел/факс.94-5-03,93-4-66 E-mail: otdelkyltur@mail.ru № 224 от 09.09.2019 | Администрации муниципального района «Усть-Куломский» |
| --- | --- |

Информация о реализации Всероссийского проекта «Культура малой Родины» (подпроект «Местный Дом культуры»)

В  2019 году  в рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины» (подпроект «Местный Дом культуры») на  территории  МР «Усть-Куломский»   реализуется два проекта:

- МБУК  «Усть-Куломский Районный Дом культуры»  (развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек)

Выполнение работ подъёма светодиодного экрана на сцене актового зала в здании МБУК "Усть-Куломский РДК"

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

| Всего (руб.) | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 827 476 | 445 564 | 190 956 | 190 956 |

19.07.2019  проведен аукцион.  Заключен  контракт  с  ООО «Вегас».  Работы планируются завершить до 30 сентября 2019 года.

- МБУК  «Усть-Куломская  централизованная клубная система» (Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры  (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек)

Приобретение и установка механики сцены  в Помоздинский Дом культуры – филиал.

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

| Всего (руб.) | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 903 309 | 1 024 859 | 439 225 | 439 225 |

По состоянию на 08.08.2019г. Разработано техническое задание, запрошены коммерческие предложения для определения начальной максимальной цены контракта, подготовлены заявка, обоснование НМЦК, проект контракта и направлены в отдел закупок АМР «Усть-Куломский» на объявление аукциона. В план-график внесли   26.07.2019.

Начальник управления

культуры и национальной политики        	  	                           А.В.Голайдо