Приложение. Форма 2

Мероприятия по реализации администрацией МР «Усть-Куломский» наиболее значимых проектов в 2019 году

(для наполнения блока ГАС «Управление»). За 2 квартал 2019 года

| Объекты стр-ва, ремонта; проекты, в т.ч. по благоустрой-ствутерритории, по повышению уровня зарплаты | Вид, дата и номер муниципального правового акта, утверждающего данный проект (мероприятие) | Сроки реализа-ции | Предусмотренный объем финансирования на 2019 г. (тыс. руб.) |  |  | Дефицит средств (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. рублей) |  |  | Промежуточный результат | Оценка Обществен. Совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | За счет местного бюджета | За счет вне-бюджетных источников |  | всего | Из мест-ногобюд-жета | Из внебюд-жетныхисточни-ков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с. Усть-Кулом (ул. В.С.Лодыгина, ул. Б.П.Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) | Распоряжение Правительства РК от 31.01.2019 N 33-р (ред. от 07.06.2019)«Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | 2022 (ввод в эксплуатацию) | 29 472,9 | 1 473,7 | 0 |  | 4 741,8091 | 237,0905 | 0 | Муниципальный контракт № 0107300004918000067-0071398-04 на выполнение по строительству объекта «Строительство автомобильных дорог в с. Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина, ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная) Усть-Куломского района Республики Коми» (улицы В.С. Лодыгина, Б.П. Липина, Спортивная, проезд № 1, проезд № 3 и проезд № 5)» от 29.06.2018 г. Завершаются работы по строительству автодороги по ул. В.С. Лодыгина (выполнены работы по выемке грунта, устройству канав, завершены работы по устройству насыпи, устройству водоотводной трубы, выполнены работы по устройству дорожной одежды, выполнены работы трубопереездов по ул. им. Б.П. Липина, Проезду № 1, Проезду № 3, выполнена выемка грунта по Проезду № 1 ) |  |
| Строительство водопровода в селе Деревянск (в том числе ПИР) | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1827 от 10.12.2013 г. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» | 2023 | 983,748 | 983,748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 0307300020419000036001 от 17.04.2019 по корректировке инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно—экологических изысканий |  |
| Дополнительный спально-игровой комплекс на 90 мест МАДОУ «Детский сад №1» с.Усть-Кулом | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1503 от 13.10.2014 г «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Усть-Куломский» «Развитие образования» | 2022г. | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Заключён муниципальный контракт 23.07.2019 г. с АО «НИПИИ Кировпроект» на осуществление изысканий и проектирование (срок исполнения – до конца 2019 года с учётом полученного положительного заключения) |  |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150 | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» №1827 от 10.12.2013 г. «О муниципальной программе «Территориальное развитие» | 2019 - 2022 | 10200 | 10200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Получено положительное заключение «ГосЭкспертизы» по проверке сметной стоимости по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 – км 0+150», в настоящее время проводится работа по пересчету сметной документации в цены 2 квартала 2019 года, после чего будут проводиться работа по подготовке аукционной документации по объекту. В данный момент документы направлены в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК для включения данного объекта в программу по развитию сельских территорий. |  |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10.12.2013 г. № 1828 «О муниципальной программе «Развитие экономики» | 2019 | 748,0 | 748,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Ожидание решения органов государственной власти (Министерства экономики РК, МСХП РК) по софинансированию мероприятий по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) Администрация района обратилась в Минстрой РК с просьбой включить в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696) проект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом км 0+000 км 0+150». |  |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013 г. "Об утверждении муниципальной программы "Муниципальное управление" | 2019 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | - | 115,75 | 115,75 | 0,00 | В январе 2019 года по итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия Усть-Куломской общественной организации Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 500 тыс. руб. На оставшуюся сумму в размере 542 тыс. руб. в 1-2 квартале 2019 года будет объявлен дополнительный конкурсный отбор. |  |