|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бадьин«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Левченко«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2021 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2020 ГОД**

**по реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела по дорожной деятельности, отдела территориального развития, отдела социальной политики и отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Вишневский Валерий Владимирович – заведующий отделом по дорожной деятельности /тел.: 88213794078/ эл. адрес: v.v.v.kulom@mail.ru/ (подпрограмма 1,6);

Сергеева Ольга Анатольевна – заведующий отделом территориального развития /тел.: 88213793022/ эл. адрес:  sergeevaolga80@yandex.ru/ (подпрограмма 2, 5);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: [lodygina\_irina@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=lodygina_irina@mail.ru) (подпрограмма 3);

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес: [u.guber@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=u.guber@mail.ru)/ (подпрограмма 4).

**5 марта 2021 года**

**Раздел 1**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 года № 1827 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

**Раздел 2**

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

**Раздел 3**

**Информация об изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827 "О муниципальной программе "Территориальное развитие" в соответствии с постановлениями администрации МР «Усть-Куломский» от 28 апреля 2014 года № 542, от 8 мая 2014 года № 622, от 25 мая 2014 года № 708, от 25 июля 2014 года № 1079, от 12 сентября 2014 года № 1333, от 29 октября 2014 года № 1582, от 26 ноября 2014 года № 1727, от 5 декабря 2014 года № 1799, от 26 января 2015 года № 54, от 27 февраля 2015 года № 265, от 14 апреля 2015 года № 446, от 10 июня 2015 года № 656, от 3 июля 2015 года № 740, от 20 августа 2015 года № 907, от 16 декабря 2015 года № 1381, от 4 февраля 2016 года № 66, от 11 февраля 2016 года № 102, от 24 мая 2016 года № 450, от 12 июля 2016 года № 622, от 18 августа 2016 года № 741, от 22 ноября 2016 года № 1060, от 23 декабря 2016 года № 1187, от 23 января 2017 года № 24, от 10 февраля 2017 года № 113, от 13 февраля 2017 года № 130, от 6 июня 2017 года № 824, от 18 июля 2017 года № 1272,от 10 октября 2017 года № 1816, от 20 ноября 2017 года № 2064, от 25 января 2018 года № 75, от 09 февраля 2018 года № 158, от 4 мая 2018 года, 545, от 05 июля 2018 № 864, от 24.07.2018 № 960, от 26 июля 2019 № 1070, от 28 января 2020 № 84, от 27 января 2021 № 96.

**Раздел 4**

**Оценка эффективности**

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,23 =( 1,19 + 1,55 + 4,62 + 1,16 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,28 + 0,28 + 1,05 + 1,88 + 0,41 + 1,00 + 1,00 + 1,00)/15

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,90=60561704,93/67380639,23

Эффективность реализации подпрограммы:

1,10 = 1,23 \* 0,90

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**2,0**=(1,09+1,0+0,9+0,857+1+1+1,23+5,079+0,97+9,92+0,0001+1)/12

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

**0,96**=31865037,1/33270727,34

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,9** = 0,96\*1,75

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:  *эффективный.*

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

1) Сдп1=10/30=0,3

Сдп2=0,13/0,13=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=100/100=1

Сдп6=100/100=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=35/2=17,5

Сдп9=35/6=5,8

Сдп10=0/1=0

Сдц=(0,3+1+1+1+1+1+1+17,5+5,8+0)/10=2,96

2) Уф=38931082,2/39063824,61=1

3) Эмп=2,96\*1=2,96 - высокоэффективная реализация муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом»**

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,94=(14,9/15,3+26/26+1/2+4/4+14,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=4 010 627,40/4 404 254,38

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,85**=0,94 \* 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:*эффективный.*

**Подпрограмма 5 «Энергосбережение»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,67=(1,08+0,78+1,08+2,95+9,77+1,43+0,515+1,08+0,715+3,5+0,844+1,64+0,76+1,54+0,72+0,752+1,23+0,86+4+1+0,33+0,247)/22

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В 2019 году реализация основных мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников финансирования (средства ресурсоснабжающих организаций).

Эффективность реализации подпрограммы:

**1,67**

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *Высокоэффективная.*

**Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

0,845 =(0,75 + 0,94 + 0,75 + 0,94)/4

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,933=2602356,61/2789760,45

Эффективность реализации подпрограммы:

0,790 = 0,933 \* 0,845

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Раздел 5**

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2020 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2020 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 10

**Сведения**

 **о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2020 год**

| № | Наименование муниципальнойпрограммы,  подпрограмм, мероприятий | Ответственный  исполнитель (соисполнитель),  ответственный  за реализацию | Наименованиепоказателя, единица  измерения | Значение показателя  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель2020 год |  данные 2020 год |
| Значение  | % исполнения | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальнаяпрограмма**  **«Территориальное развитие»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км  | 208,9 | 281,13 | 134 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями |
| Показатель 2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 28,0 | 43,4 | 155 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;Подъезд к пст.Белоборск, Помоздино-Диасеръя, Мыелдино-Тимшер-Лопъювад. Ремонт наплавного моста. |
| Показатель 3.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, %  | 0,5 | 1,5 | 300 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены |
| Показатель 4.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м  | 27,7 | 30,3 | 109 |  |
| Показатель 5.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением,%  | 12 | 12 | 100 |  |
| Показатель 6.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,%  | 21 | 19,8 | 99 |  |
| Показатель 7.Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), %  | 21 | 18 | 85,7 |  |
| Показатель 8.Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, %  | 90 | 90 | 100 |  |
| Показатель 9.Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %.  | 90 | 90 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 1** **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | 208,9 | 248,3 | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», «Внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан», дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км.,дороги в границах СП «Помоздино»  |
| Показатель 1.2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 28,0 | 43,4 | 155 | Выполнение работ по ремонту 7,0 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Показатель 1.3.Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, км | 0,476 | 22,025 | 462 | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) |
| Показатель 1.4.Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, единиц | 7 | 6 | 116 | На уровне 2020 года. |
| 2.1 | **Задача 1.1.** **Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляются мероприятия по контролю за выполнением работ по их содержанию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.2.1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  | 37,0 | 37,0 | 100 |  |
| Показатель 1.1.2.2. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %.  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 1.1.3. «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям  | Показатель 1.1.3.1. Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 15,1 | 4,3 | 28 | Отремонтированы участки дороги протяженностью 7,0 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с.Кужба и д.Малая Кужба, ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом - 3,0 км. |
| Показатель 1.1.3.2.Доля протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, от их общей протяженности, требующей реконструкции, % | 5,0 | 1,42 | 28 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к объездной дороге с.Усть-Кулом" км.0+000-км 0+150 |
| Показатель 1.1.3.3.Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения, всего, км | 2,0 | 2,1 | 105 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -3,0 км. |
| Показатель 1.1.3.4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от их общей протяженности, требующей капитального ремонта, %  | 0,89 | 1,68 | 188 | Отремонтированы дороги протяженностью 7,0 км., в том числе: «Подъезд к пст Белоборск», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт по с.Кужба и д.Малая Кужба, ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом - 3,0 км. |
| Показатель 1.1.3.7.Количество реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц | 100 | - | - |  |
| Показатель 1.1.3.8.Количество отремонтированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, единиц  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 1.1.4. «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.4.1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, по которым завершены проектные работы в очередном году, от общего числа объектов, требующих реконструкции, капитального ремонта и строительства, % | 100 | 40,45 | 41 | Работы по проектированию моста выполнены в полном объеме, готовится документация для прохождения государственной экспертизы по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Мыелдино-Тимшер-Лопъювад" от автомобильной дороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино. Мост через р.Лопъю" |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 1.1.5. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1.5.1.Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | - | - |  |
| 2.2 | **Задача 1.2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1. «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.1.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, охваченных содержанием, в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2. «Паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.2.2.1. Доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность в общей протяженности выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, %  | 100 | 100 | 100 | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. |
| 2.3 | **Задача 1.3. Создание условий для развития системы пассажирских перевозок** |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1.3.1. «Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.3.1.1. Уровень фактически возмещенных из бюджета муниципального района недополученных доходов автотранспортными предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки, от заявленных к возмещению, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2** **«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | Показатель 2.1.Протяженность водопроводных сетей, км | 90 | 110,8 | 123 |  |
| Показатель 2.2.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %  | 32,0 | 6,3 | 507 |  |
| Показатель 2.3.Протяженность канализационных сетей, км  | 19,5 | 18,85 | 96 | Согласно информации АО «КТК»выполнена инвентаризация канализационных сетей. |
| Показатель 2.4.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 13,9 | 1,4 | 992 |  |
| Показатель 2.5.Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 2.6.Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры**  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.1.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %     | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты не представлялись |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.2.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %  | 100 | - | - | межбюджетные трансферты не предоставлялись |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3.«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.1.3.1. Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, %  | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты не представлялись |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов**  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1. «Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.1.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, всего, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 2.2.1.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, %  | 0 | - | - |  |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2. «Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.2.1. Удельный вес отходов, по которым обеспечен их раздельный сбор, в общем объеме собираемых отходов, %  | 90  | 0,01 | 0,01 |  |
| Показатель 2.2.2.2. Уровень выполнения целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением на ее предоставлении, % | 0 | 100 | 100 |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3. «Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.2.3.1. Количество построенных и введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных отходов, единиц  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | **Задача 2.3. Защита населения и окружающей среды района от негативного воздействия отходов производства и потребления** |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 2.3.1. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 2.3.1.1. Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов на территориях поселений, единиц | 1 | 0 | 0 | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись |
| Показатель 2.3.1.2. Уровень выполнения показателей результативности использования выделяемых средств, установленных в Соглашении, % | 100 | - | - | Межбюджетные трансферты поселениям не предоставлялись |
| 3.4 | **Задача 2,4 . Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Усть-Куломского района для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем проведения дезинфекции открытых территорий (объектов)** |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 2.4.1. «Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  | Показатель 2.4.1.1.Количество общественных территории (детские игровые площадки, парки, площади перед общественными зданиями) на которых проведена дезинфекция (ед.) | 25 | 25 | 100 |  |
| 2.4.1.2. Количество элементов дорожной сети (остановки, тротуары) на которых проведена дезинфекция (ед.) | 22 | 22 | 100 |  |
| 2.4.1.3. Количество стоянок общественного транспорта, на которых проведена дезинфекция (ед.) | 3 | 3 | 100 |  |
| 2.4.1.4. Приобретение оборудования для проведения дезинфекции (ед.) | 10 | 10 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 3** **«Улучшение жилищных условий»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям, отдела социальной политики | Показатель 3.1.Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, семья | 30 | 10 | 33 | Уменьшение финансирования с республиканского бюджета  |
| Показатель 3.3.Численность граждан, переселенных из жилых помещений аварийных домов, человек | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Показатель 3.4.Показатель строительства жилья на душу населения, кв.м. | 0.13 | 0.13 | 100 |  |
| 4.1 | **Задача 3.1.** **Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1.«Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»   | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 3.1.1.1.Уровень освоения предоставленных средств, %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2. «Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.2.1. Наличие актуального списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда (да-1,нет-0)  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Показатель 3.1.2.2. Уровень освоения предоставленных средств %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3.«Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.1.3.1.Уровень освоения предоставленных средств, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | **Задача 3.2. Обеспечение жильем молодых семей** |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1.«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.2.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.3 | **Задача 3.3.** **Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| 4.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.1.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек  | 2 | 25 | 1750 | Увеличение объемов финансирования |
| 4.3.2 | Основное мероприятие 3.3.2. «Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализирован-ного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.2.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек  | 6 | 35 | 58,3 | Увеличение объемов финансирования |
| 4.3.3. | Основное мероприятие 3.3.3. «Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.3.3.1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, человек  |  |  |  |  |
| 4.4 | **Задача 3.4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** |
| 4.4.1 | Основное мероприятие 3.4.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.4.1.1.Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей, получивших в установленном порядке, единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения, человек  | 1 | 0 | 0 | Отсутствие граждан данных категорий в списке |
| 4.5 | **Задача 3.5. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** |
| 4.5.1 | Основное мероприятие 3.5.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований »  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.1.1.Площадь введенного жилья, тыс. кв. м. в год | - | - | - |  |
| 4.5.2 | Основное мероприятие 3.5.2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 3.5.2.1.Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек  | 0 | 17 | 100 |  |
| Показатель 3.5.2.2.Уровень достижения показателей результативности использования субсидии, установленных в Соглашении на ее предоставление, %  | - | 100 | 100 |  |
| 5 | **Подпрограмма 4** **«Управление муниципальным имуществом»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.Исполнение кассового плана доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов, % | 100 | 14,5 | 100 |  |
| 5.1 | **Задача 4.1. Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1.«Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.1.1.Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, %  | 100 | 23 | 23 | отмежевано 68 земельных участков с постановкой на кадастровый учет. |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2.«Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества»  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.2.1.Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, %  | 60 | 3 | 5 | изготовлено 36 технических планов |
| 5.1.3. | Основное мероприятие 4.1.3.«Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.3.1.Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, %  | 100 | 1 | 1 |  |
| Показатель 4.1.3.2.Доля дополнительных поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2013 году, % | 50 | 13,9 | 27,8 | Поступление 2020 год 14,9 млн. руб., 2013 год - 13,8 млн. руб. |
| 5.1.4. | Основное мероприятие 4.1.3.«Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.4.1.Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0)  | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.1.5 | Основное мероприятие 4.1.5. «Содержание имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 4.1.5.1. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 5****«Энергосбережение»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице территориального отдела.  | Показатель 5.1.Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | 0,0129 | 0,014 | 108 |  |
|  |  | Показатель 5.2.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал. | 0,28 | 0,22 | 78,57 |  |
| Показатель 5.3.Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | 0,138 | 0,149 | 108 |  |
| Показатель 5.4.Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,5 | 28 | 295 |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.«Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,0305 | 0,0298 | 97,7 |  |
| Показатель 5.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 11,69 | 16,74 | 143,19 |  |
| Показатель 5.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 24,64 | 12,69 | 51,50 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД, Показатель за 2020 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| Показатель 5.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | 0,0129 | 0,014 | 108 | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД, Показатель за 2020 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2.«Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.1.2.1.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 0,28 | 0,22 | 71,5 |  |
| Показатель 5.1.2.2.Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | 32 | 112 |  350 | Изменена методика исчисления расходов. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя |
| Показатель 5.1.2.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 27,0 | 22,8 | 84,4 |  |
| Показатель 5.1.2.4.Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 44 | 72,2 | 164 |  |
| Показатель 5.1.2.5.Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м. | 1,822 | 1,4 | 76,83 |  |
|  |  |  | Показатель 5.1.2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч/куб.м. | 2,945 | 3,4 | 115,44 |  |
|  |  |  | Показатель 5.1.2.7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,832 | 0,6 | 72,11 |  |
| **6.2.** | **Задача 5.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.«Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | 47,4 | 35,64 | 75,2 |  |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.«Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.2.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | 0,138 | 0,17 | 123,18 |  |
| Показатель 5.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | 12,77 | 11 | 86,14 |  |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.«Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | Показатель 5.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **6.3.** | Задача 5.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1.«Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | Показатель 5.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 9,5 | 38 | 400 |  |
| **6.4.** | **Задача 5.4. Показатели обязательные для включения в подпрограмму согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N1225. Данные целевые показатели не связаны с основными мероприятиями подпрограммы, но значения должны быть спрогнозированы по годам реализации подпрограммы.** |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 5.4.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 50 | 21.3 | 33.0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %. | 100 | 73.8 | 24.7 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.4. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Показатель 5.4.1.5. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| **7.** | **Подпрограмма 6****«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 40 | 30 | 75 |  |
| Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 35 | 33 | 94 |  |
| **7.1.** | **Задача 6.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1.«Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | Показатель 6.1.1.1. Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2013 году | 40 | 30 | 75 |  |
| **7.2.** | **Задача 6.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** |
| 7.2.1. | Основные мероприятие:6.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,6.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,6.2.3. «Установка дорожныхзнаков и информационных табло, в том числе о едином номере"112" и телефонахэкстренных оперативных служб»,6.2.4. «Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности»,6.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года»,6.2.6. «Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям  | Показатель 6.2.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов с 28 февраля 2014 года, от их общей протяженности | 35 | 33 | 94 | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки |

Приложение № 2 к годовому отчету за 2020год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 12

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2020 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Код бюджетнойклассификации | Расходы (тыс. руб.), годы | Примечание |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | Своднаябюджетнаяросписьплан на 01.01.2020 | Своднаябюджетнаяросписьна31.12.2020 | Кассовоеисполнениена 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **55154300,00** | **67380639,23** | **60561704,93** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **35034115,60** | **35020742.01** | **34576156.60** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923923 | 0409040904090409 | 0211100001021110000102111S222002111S2220 | 244244244244 | 18771600,600,0016262515,000,00 | 18756600,600,0016264141,41 0,00 | 18312015,19 0,0016264141,41 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2.  | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **1357765,00** | **1356075,29** | **1356075,29** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923 | 040904090409 | 0211200001021120000202112S2210 | 244244244 | 30000,00184000,001143765,00 | 25885,50183558,211146631,58 | 25885,50183558,211146631,58 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3.  | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **8598559,40** | **15432591,26** | **11012972,05** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923923 | 0409040904090409 | 0211300001021130000102113000010211374080 | 244244414244 | 0,008598559,400,000,00 | 238459,467681126,117113005,69400000,00 | 100000,007139038,53423933,55350000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4.  | Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **1000000,00** | **2635500,00** | **834743,30** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923923 | 040904090409 | 021140000002114000000211474090 | 244414414 | 0,001000000,000,00 | 50000,001010500,001575000,00 | 41227,41793515,890.00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.1.  | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2.3.  | Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0212300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3.1.  | Возмещение недополученных доходов автотранспортным предприятиям и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района «Усть-Куломский»  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213100000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3.3.  | Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок" | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213300000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3.4. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **3495831,96** | **3494364,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0213400000 | 244 | 0,00 | 3495831,96 | 3494364,08 |  |
| Основное мероприятие 1.3.5. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | всего, в том числе: |  |  |  |  | **7863860,00** | **7864636,46** | **7864636,36** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 021R1S2110 | 244 | 7863860,00 | 7864636,46 | 7864636,36 |  |
| Основное мероприятие 1.3.6. | Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | всего, в том числе: |  |  |  |  | **0,00** | **307684.21** | **214697,15** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0408 | 02135S2790 | 814 | 0,00 | 307684.21 | 214697,15 |  |
| **Подпрограмма 2**  | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | 74 086 726,32 | 74 086 726,32 | 74 823 161,29 |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 | 0409 | 021R1S2110 | 244 | 7 864 636,46 | 7 864 636,46 | 7 864 636,36 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 | 0408 | 02135S2790 | 814 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР) | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221500000 |  | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1.8. | Решение вопросов по организации водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221800000 |  | 841 022,86 | 841 022,86 | 838 810,28 |  |
| Основное мероприятие 2.1.11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  |  |  | 65 381067,00 | 65 381067,00 | 64 261 797,45 |  |
| Основные мероприятия2.1.18. | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная) | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221К000010221КL57610221КS2710 |  | 4306167,036334000,015571800,02731900,06115300,06115300,0 | 4306167,036334000,015571800,02731900,06115300,06115300,0 | 3239789,9454637700,06384307,51 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора | всего, в том числе:  | 923 | Х |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0222400000 |  | 0,0 | 0,00 | 1857917,2 |  |
| **Подпрограмма 3**  | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **39 063,83** | **38 931,08** | **38 931,08** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  |  |  | **242,03** | **242,03** | **242,03** |  |
|  |  |  | 023147308002314730800231473080 | 121129244 | 181,5554,835,65 | 181,5554,835,65 | 181,5554,835,65 |  |
| Основное мероприятие 3.1.5. | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **77,5** | **77,5** | **77,5** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923923923923923 |  | 023157304002315730400231573040023157314002315731400231573140 | 121129244121129244 | 9,682,920,348,4614,641,5 | 9,682,920,348,4614,641,5 | 9,682,920,348,4614,641,5 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **338,9** | **1 040,66** | **1 040,66** | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923 |  | 02321L4970 | 322 | 338,9 | 1 040,66 | 1040,66 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| Основное мероприятие 3.3.2.  | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **37 570,9** | **37 570,9** | **37 570,9** | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 0233273030 | 412 | 37 570,9 | 37 570,9 | 37 570,9 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| Основное мероприятие 3.4.1.  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **834,5** | **0,00** | **0,00** | всего, в том числе:  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики | 923923 |  | 0234151350 | 322 | 834,5 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела социальной политики |
| **Подпрограмма 4**  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **4 404254,38** | **4 010627,40** | **393 626,98** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | 4404254,38 | 4010627,40 | 393 626,98 |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **678 995,33** | **466 225,40** | **212 769,93** | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923923 | 01130113 | 02411000000241174080 | 244244  | 628 995,3350 000,0 | 468 225,40 0,00 | 160 766,9350 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **74 985,64** | **62 985,64** | **12 000,0** |  экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241200000 | 244 | 74 985,64 | 62 985,64 | 12 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **38 329,99** | **7 000,0** | **31329,99** | отсутствие заявокна приватизации муниципального имущества  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 0241300000 | 244 | 38 329,99 | 7 000,0  | 31329,99 |  |
| Основное мероприятие 4.1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **280 001,0** | **280 001,0** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  923923 | 01130501 |  02414000000241400000 |  852243 | 130 000,0150 001,0 | 130 000,0150 001,0 | 0,000,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **2 925 334,37** | **2 816 307,43** | **109 026,94** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923923923 | 011301130113 | 024150000002415000000241500000 | 244244831244244 | 958 232,861 218 530,983 627,50565 999,91178 943,12 | 890 710,841 181 300,413 627,50561 725,56178 943,12 | 67 522,0237 230,570,004 274,350,00 |  |
| Основное мероприятие 4.1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | всего, в том числе:  |  |  | х |  |  **0** |  **0** | **0** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | услуги связи п.Белоборск, с Дзель | всего, в том числе:  |  |  | х |  | **406 607,55** | **376 107,43** | **30 500,12** | не перечисление денежных средств в полном объеме обслуживающей компании в связи с отсутствием связи в населенных пунктах |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923923 | 01130113 | 02417S284002417S2840 | 244244 | 398 607,56 7 999,99 | 376 107,430,00 | 22 503,137 000,00 |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **1735000,00** | **2789760,45** | **2602356,61** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1.1.  | Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", Внимание-дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия**)** | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **35000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0261100000 | 244 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.1.  | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **800000,00** | **800000,00** | **800000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262100000 | 244 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.3  | Приобретение и установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **200000,00** | **311000,00** | **200000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0409 | 0262300000 | 244 | 200000,00 | 311000,00 | 200000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.4. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **300000,00** | **1265760,45** | **1189356,61** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923 | 04090409 | 02624S249002624S2490 | 244244 | 0,00300000,00 | 0,001265760,45 | 0,001189356,61 |  |
| Основное мероприятие 6.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923923 | 04090409 | 02625000000262500000 | 244244 | 0,000.00 | 0,000,00 | 0,000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.6. | Обеспечение наличия проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МР "Усть-Куломский" | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **400000,00** | **413000,00** | **413000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | 923 | 0408 | 0262600000 | 244 | 400000,00 | 413000,00 | 413000,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.7. | Устройство искусственных неровностей "Лежачий полицейский" на участках автомобильных дорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры | всего, в том числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0262700000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 6.2.8. | Выполнение комплекса работ по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через р.Северная Кельтма) | всего, в том числе:  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»в лице отдела по дорожной деятельности | 923923 | 04090409 | 02628000000262800000 | 244414 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету за 2020 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 13

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2020 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,заказчик -координатор | Оценка расходов(ассигнования на 31.12.2020) | Кассовое исполнение на 31.12.2020 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе:  | **67380639,23** | **60561704,93** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 26232350,45 | 26087659,64 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 41148288,78 | 34474045,29 | Пояснение отклонений приведено в приложении № 2 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**  | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе:  | 74 876 053,78 | 74876053,78 |  |
| Федеральный бюджет | 36 334 000,00 | 36 334 000,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 21 687 100,00 | 21 687 100,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 16 854 953,78 | 16 854 953,78 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**  | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе:  | **38 931,08** | **38 931,08** |  |
| Федеральный бюджет | 428,29 | 428,29 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 38 166,64 | 38 166,64 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 336,15 | 336,15 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 4**  | **Управление муниципальным имуществом** | всего, в том числе:  | **4 404254,38** | **4010627,4** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 398607,56 | 376107,43 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | **4 005 646,82** | **3 634 519,07** |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 5**  | **Энергосбережение** | всего, в том числе:  | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе:  | **3523813,68** | **3356313,68** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 2242100,00 | 2217600,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 1281713,68 | 1138713,68 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |