|  |  |
| --- | --- |
|  | Заместитель руководителя  администрации  МР «Усть-Куломский»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Бадьин  «05» марта 2025 года |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2024 год**

**по реализации муниципальной программы**

**«Территориальное развитие»**

**Ответственный исполнитель:**

**администрация муниципального района «Усть-Куломский»** в лице отдела по дорожной деятельности, отдела территориального развития, отдела социальной политики

непосредственные исполнители отчета:

Ногиев Александр Иванович – заведующий отделом по дорожной деятельности /тел.: 88213794078/ эл. адрес: a.i.nogiev@ust-kulom.rkomi.ru/ (подпрограмма 1,6);

Сергеева Ольга Анатольевна – заведующий отделом территориального развития /тел.: 88213793022/ эл. адрес:  [o.a.sergeeva@ust-kulom.rkomi.ru/](mailto:%20sergeevaolga80@yandex.ru/) (подпрограмма 2, 5);

Лодыгина Ирина Валерьевна – заведующая отделом социальной политики /тел.: 88213793350/ эл. адрес: a.i.nogiev@ust-kulom.rkomi.ru (подпрограмма 3);

**05 марта 2025 год**

**Раздел 1**

**Достижение значений показателей**

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 22 ноября 2021 года № 1563 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

**Раздел 2**

**Данные о расхода бюджета**

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

**Раздел 3**

**Информация об**

**изменениях**

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 22 ноября 2021 г. № 1563 "Об утверждении муниципальной программы "Территориальное развитие" в ред. постановления администрации МР "Усть-Куломский" от 17 января 2022 года № 23, от 08 февраля 2022 года № 111, от 15 февраля 2022 года № 158, от 23 марта 2022 года № 333, от 04 апреля 2022 года № 385, от 16 мая 2022 года № 564, от 06 июня 2022 года № 705, от 30 июня 2022 года № 822, от 14 октября 2022 года № 1350, от 02 декабря 2022 года № 1623, от 28 декабря 2022 года № 1761, от 09 февраля 2023 года № 140, от 13 марта 2023 года № 281, от 29 марта 2023 года № 383, от 13 апреля 2023 года № 444, от 03 мая 2023 года № 542, от 06 июня 2023 года № 810, от 21 августа 2023 года № 1211, от 26 сентября 2023 года № 1415, от 08 ноября 2023 года №1669, от 27 ноября 2023 года №1782, от 29 ноября 2023 года №1812, от 11 декабря 2023 года №1847, от 12.02.2024 №191,от 28.05.2024 №708, от 11.07.2024 №921,от 21.08.2024 №1140, от 09.10.2024 №1396, от 20.12.2024 №1834

**Раздел 4**

**Оценка эффективности**

**Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:
2. 1,17= ( 1,19 + 1,33 + 1,00)/3

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,99=71781249,68/72381604,54

Эффективность реализации подпрограммы:

1,158=1,17 \* 0,99

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Подпрограмма 2 «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»:**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**1,32**=(0,89+1+0,97+1,36+0,88+1,05+1,1+0,78+1,5+4,36+0,96+1,04)/12

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

**0,72**=**204 647 131,31**/**284 329 294,05**

Эффективность реализации подпрограммы:

**0,95** = 0,72\*1,32

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: эффективная

**Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год

1) Сдп1=9/5=1,8

Сдп2=0/1=0

Сдп3=5/21=0,2

Сдп4=0/1=0

Сдп5=8/1=8

Сдц=(1,8+0+0,2+0+8)/5=2

2) Уф=26 679 085,00/26 914 143,00 =0,99

3) Эмп=2\*0,99=1,98 – высокоэффективная реализация муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

**2**=(1,9+0,72+1,02+4,12+1+3,69+1,88+1,91+0,75+0,94+4,12)/11

1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский».

В 2024 году реализация основных мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных источников финансирования (средства ресурсоснабжающих организаций).

Эффективность реализации подпрограммы:

**2**

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: *Высокоэффективная.*

**Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»**

1. степень достижения целей и решения задач программы:

1,26= (1,40+1,12)/2

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,94=6487634,41/6909854,41

Эффективность реализации подпрограммы:

1,184=0,94 \* 1,26

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225:

Уровень эффективности высокий.

**Раздел 5**

**Предложения**

С учетом оценки эффективности реализации в 2024 году муниципальной программы дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2024 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 10

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям**

**муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2024 год**

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | | Наименование показателя,  единица   измерения | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2024 год | | данные 2024 год | | | | | | | | | | |
| Значение | | | % исполнения | причины отклонения | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Территориальное развитие»** | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 1.  Протяженность автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия, км | | 208,9 | | 269,07 | | | 128 | Автомобильные дороги переданные МО МР «Усть-Куломский» сельскими поселениями | | | | | | |
| Показатель 2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 63,0 | | | 108 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  Помоздино-Диасеръя, Б.Кужба-М.Кужба, Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом, Подъезд к центральной части с.Усть-Кулом, Подъезд к п.Озъяг, Подъезд к м.Березка, КТП №815-м.Шор, Подъезд к пст.Белоборск | | | | | | |
| Показатель 3.  Дорожно-транспортные происшествия, ед. | | 20,0 | | 1,0 | | | 5 |  | | | | | | |
| Показатель 4.  Смертность от дорожно-транспортных происшествий | | 21,0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| Показатель 5.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | | 1,2 | | 1,5 | | | 125 | Заключены муниципальные контракты на пассажирские перевозки администрацией муниципального района «Усть-Куломский», не охвачены | | | | | | |
| Показатель 6.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | | 31,0 | | 27,78 | | | 89 |  | | | | | | |
| Показатель 7.  Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений, % | | 100 | | 100 | | | 100 |  | | | | | | |
| Показатель 8.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной центральным отоплением, % | | 13,5 | | 13,2 | | | 97,8 |  | | | | | | |
| Показатель 9.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водопроводом,% | | 22,5 | | 30,9 | | | 137 |  | | | | | | |
| Показатель 10.  Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной водоотведением (канализацией), % | | 22,5 | | 20 | | | 88,8 |  | | | | | | |
| Показатель 11.  Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, % | | 90,3 | | 95,0 | | | 105,2 |  | | | | | | |
| Показатель 12.  Доля населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов территории, %. | | 90,3 | | 100 | | | 110,7 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 13.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс,т | | 1,28 | | 1,0 | | | 78 |  | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1**  **«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | | 208,9 | | 248,3 | | | 119 | Имеют паспорта автомобильные дороги общего пользования местного значения«с.Зимстан-д.Климовск-Фроловск», «Подъезд к д.Канава», внутрипоселенческие улицы, проезды и проходы в пст. Зимтсан, дороги в границах СП Кебанъёль и с.Усть-Кулом, имеют паспорта следующие автомобильные дороги: Ярашъю- Н. Ярашъю- 4.5 км., Пожег-Кекур-4,3 км, Помоздино –Диасерья -31,4 км., Мыёлдино –Тимшер –Лопьювад -31,6 км., Дороги в границах СП «Помоздино» | | | | | | |
| Показатель 1.2.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 43,4 | | | 133 | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск), Выполнение работ по ремонту 4,00 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | |
| 2.1 | **Задача 1. Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР«Усть-Куломский» и мостовых сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное  мероприятие 1.1.1.  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих паспорта, в общей протяженности дорог, км | | 208,9 | | 248,3 | | | 119 | Ямочный ремонт в с. Усть-Кулом -1,5 км., в том числе «Подъезд к аэропорту с.Усть-Кулом», «Подъезд к центральной части с.Усть-Кулом», «КТП №815-м.Шор», «Подъезд к м.Березка».  Отремонтированы дороги протяженностью 4,00 км., в том числе: «Подъезд к пст.Белоборск», «Помоздино-Диасеръя», ямочный ремонт и ремонт картами по с. Усть-Кулом., «Большая Кужба-Малая Кужба», «Подъезд к пст.Озъяг» | | | | | | |
| 2.1.2 | Основное  мероприятие 1.1.2. «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.3 | Основное  мероприятие 1.1.3.  «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.4 | Основное  мероприятие 1.1.4.  «Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 1.1.5.  Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 1.1.6.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.2.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | | 58,0 | | 43,4 | | | 133 | Выполнение работ по ремонту 6,00 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | |
| 2.2 | **Задача 2. Сокращение социально-экономически значимых бесхозяйных автомобильных дорог на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Основное  мероприятие 1.2.1.  «Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.2.1.  Протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, % | | - | | 22,025 | | | - | Внутрипоселенческие дороги в границах СП Зимстан - 22,025 км. Содержание бесхозяйных автомобильных дорог в границах СП Зимстан (пст. Зимстан , Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Климовск, Фроловск) | | | | | | |
| 2.3 | **Задача 3. Организация перевозки пассажиров и багажа между поселениями в границах МО МР «Усть-Куломский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Основные  мероприятия:  1.3.1.  «Оборудование остановочных пунктов информационными указателями»  1.3.2.  «Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»  1.3.3.  «Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным маршрутам» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.3.  Количество населенных пунктов, расположенных на территории района, не имеющих регулярных автобусных сообщений с селом Усть-Кулом, ед. | | 7 | | 6 | | | 100 |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | |
| 3 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития. | | Показатель 2.1.  Протяженность водопроводных сетей, км | | 93 | | 140 | | | 150 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.2.  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | | 31,7 | | 7,3 | | | 436 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.3.  Протяженность канализационных сетей, км | | 19,8 | | 18,85 | | | 95,2 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.4.  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | | 13,6 | | 0,027 | | | 104 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.5.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
|  |  |  | | Показатель 2.6.  Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | 0 |  | | | | | | |
| 3.1 | **Задача 2.1.** **Содействие развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное  мероприятие 2.1.1.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.1.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | | |
| 3.1.2 | Основное  мероприятие 2.1.2.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.2.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | межбюджетные трансферты не предоставлялись | | | | | | |
| 3.1.3 | Основное  мероприятие 2.1.3.  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | Показатель 2.1.3.1.  Уровень выполнения показателей результативности использования предоставляемых средств, установленных в Соглашении, % | | 100 | | - | - | | | Межбюджетные трансферты не представлялись | | | | | | |

| № | Наименование  муниципальной программы,   подпрограмм,  мероприятий | | Ответственный   исполнитель  (соисполнитель),   ответственный   за реализацию | | Наименование показателя,  единица   измерения | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель  2024 год | | данные 2024 год | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | % исполнения | | причины отклонения | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 3.2. | **Задача 2.2. Развитие сети объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для утилизации, длительного хранения и переработки бытовых и промышленных отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1.  Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2.  Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3.  Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.4 | Основное мероприятие 2.2.4.  Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципального района «Усть-Куломский» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 2.2.5.  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Показатель 2.2.1.  Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры (всего), единиц | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 3.4 | **Задача 3 . Недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем проведения дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Основное мероприятие 2.3.1.  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Реализация переданных государственных полномочий по обеспечению жильем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.1.1.  Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием мер государственной поддержки, единиц | | 5 | | 9 | | | | 80 | | Увеличение объемов финансирования | | | | | | |
| 4.1 | **Задача 2. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 3.2.1.  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, единиц | | 1 | | 0 | | | | 0 | | Не участвовали в программе в связи с отсутствием средств в бюджете МО МР «Усть-Куломский». | | | | | | |
|  | **Задача 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 3.3.1.  Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | | 21 | | 5 | | | | 23,8 | | Уменьшение показателя связано с увеличением стоимости жилых помещений и уменьшением размера субвенции.  В 2024 году заключен МК на приобретение 5 жилых помещений путем инвестирования. По состоянию на 31.12.2024 жилые помещения Застройщиком не переданы. | | | | | | |
| 4.1.3 | Основное мероприятие 3.3.2.  Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела социальной политики | | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями с использованием социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительной социальной гарантии лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | 1 | | 0 | | | | 0 | | Действие п. 14 ст. 1 приостановлено по 31.12.2025 Законом Республики Коми от 30.12.2023 № 114-РЗ. | | | | | | |
| 4.2 | **Задача 4. Содействие переселению граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Основное мероприятие 3.4.3.  Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда | | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела территориального развития | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | | 1 | | 8 | | | | 700 | | Увеличение связано с реализацией республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2019-2025 гг.» | | | | | | |
| 6 | **Подпрограмма 4**  **«Энергосбережение»** | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице территориального отдела. | | Показатель 4.1.  Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м. | | 0,011 | | 0,021 | | | | 190 | |  | | | | | | |
|  |  | | Показатель 4.2.  Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в расчете на 1 кв.м. площади, Гкал/кВ.м. | | 0,137 | | 0,140 | | | | 102 | |  | | | | | | |
| Показатель 4.3.  Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | 9,7 | | 40 | | | | 412 | |  | | | | | | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в жилищном фонде» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | | Показатель 4.1.1.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. | | 0,306 | | 0,306 | | | | 100 | |  | | | | | | |
| Показатель 4.1.1.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | | 11,68 | | 43,19 | | | | 369,77 | |  | | | | | | |
| Показатель 4.1.1.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | 24,60 | | 46,52 | | | | 188,79 | | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2022 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | | |
| Показатель 4.1.1.4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв.м. | | 0,011 | | 0,021 | | | | 191 | | Плановый показатель рассчитывался по МКД без учета блокированных МКД,  Показатель за 2021 год рассчитан по МКД с учетом блокированных МКД. В программу планируется внести изменения по уточнению данного показателя | | | | | | |
| 6.1.2 | Основное мероприятие 4.1.2.  «Комплекс мероприятий по обеспечению снижения удельного энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям | | | Показатель 4.1.2.1.  Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| Показатель 4.1.2.2.  Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | | 0 | | 0 | | | | 0 | |  | | | | | | |
| Показатель 4.1.2.3.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | | 0 | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | |
| **6.2.** | **Задача 4.2.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1.  «Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | | Показатель 4.2.1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м. | | | 47,3 | | 35,64 | | | 75,3 | |  | | | | | | |
| 6.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2.  «Установка приборов учета электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |
| Показатель 4.2.2.2. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел. | | | 12,76 | | 12 | | | 94 | |  | | | | | | |
| 6.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3.  «Исполнение рекомендаций по результатам энергетического обследования объектов» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления образования, отдела физкультуры, спорта и туризма и отдела культуры и национальной политики | | Показатель 4.2.3.1. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %. | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | | | | | |
|  |  | |  | | Показатель 4.2.3.2. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, ед. | | | 0 | | 0 | | | 0 | |  | | | | | | |
| **6.3.** | Задача 4.3. Повышение доли использования нетрадиционных и местных видов топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Основное мероприятие 4.3.1.  «Комплекс мероприятий по поддержке проектов производства и потребления биотоплива, полученного из отходов лесопромышленного комплекса» | | Администрация муниципального района «Усть-  Куломский»  в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественнымотношениям | | Показатель 4.3.1.1. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | | | 9,7 | | 40 | | | 412 | |  | | | | | | |
| **7.** | **Подпрограмма 5**  **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Усть-Куломский»** | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2020 году | | 40 | | | 30 | | | 140 | |  | | | | | | |
| Показатель 1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов, от их общей протяженности | | 35 | | | 33 | | | 112 | |  | | | | | | |
| **7.1.** | **Задача 5.1. Обеспечение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1.  «Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 5.1.1.  Уровень снижения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Усть-Куломского района по отношению к 2020 году | | 40 | | | 30 | | | 140 | |  | | | | | | |
| **7.2.** | **Задача 5.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Основные мероприятия:  5.2.1. «Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки»,  5.2.2. «Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки»,  5.2.3. «Установка дорожных  знаков и информационных  табло, в том числе о едином номере  "112" и телефонах  экстренных оперативных служб»,  5.2.4. «Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности»,  5.2.5. «Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность».  5.2.6. «Устройство искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на участках автомобильных дорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры»  5.2.7. «Выполнение комплекса работ по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через реку Северная Кельтма)» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по дорожной деятельности | | Показатель 5.2.1.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Куломского района, которые приведены в соответствие с учетом изменения национальных стандартов, от их общей протяженности | | 35 | | | 33 | | | 112 | | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | | | | | | |

Приложение № 2 к годовому отчету за 2024год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 12

**Отчет**

**об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие» за 2024 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | Примечание |
| ГРБС | Рз,  Пр | ЦСР | ВР | Сводная  бюджетная  роспись  план на 01.01.2024 | Сводная  бюджетная  роспись  на  31.12.2024 | Кассовое  исполнение  на 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **63460642,44** | **72381604,54** | **71781249,68** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **45489481,17** | **46850205,80** | **46559789,94** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923  923  923 | 0409  0409  0409  0409 | 0211100001  0211100001  02111S2220  02111S2220 | 244  244  244  244 | 29132559,00 0,00  16356922,17  0,00 | 30493284,42  0,00  16356921,38 0,00 | 30202868,59 0,00  16356921,35 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1457220,81** | **2561057,23** | **2561057,23** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211200001  0211200002  02112S2210 | 244  244  244 | 30000,00  185555,00  1241665,81 | 30000,00  186852,59  2344204,64 | 30000,00  186852,59  2344204,64 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.3. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **3000000,00** | **10555769,00** | **10282768,93** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923  923  923 | 0409  0409  0409  0409 | 0211300001  0211300001  0211374050  02113S2230 | 244  244  244  244 | 3000000,00  0,00  0,00  0,00 | 10555769,00  0,00  0,00  0,00 | 10282768,93  0,00  0,00  0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.4. | Проектирование реконструкции, капитального ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **900000,00** | **50000,00** | **13332,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923  923 | 0409  0409  0409 | 0211400000  0211400001  0211474090 | 244  244  414 | 0,00  900000,00  0,00 | 0,00  50000,00  0,00 | 0,00  133320,00  0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.5. | Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.1.6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 02116S2990 | 244 | 0,00 |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1450000,00** | **1450000,00** | **1450000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0212100001 | 244 | 1450000,00 | 1450000,00 | 1450000,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.1. | Оборудование остановочных пунктов информационными указателями | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0408 | 0213100001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.2. | Выполнение комплекса работ по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок" | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0408 | 0213200001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 1.3.3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **11163940,46** | **10914572,51** | **10914301,58** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 923 923 | 0408  0408  0408 | 0213300001  0213371090  02133S2070 | 244  244  244 | 6592600,00  0,00  4571340,46 | 4914572,51  0,00  6000000,00 | 4914523,79  0,00  5999777,79 |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **198 995 792,48** | **198 576 235,67** | **198 576 235,67** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 | 0408 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Строительство водопровода в селе Деревянск (в том числе ПИР) | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **490 000,0** | **90 000,0** | **90 000,0** | - |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 | 0408 | **0221100001** | **-** | 490 000,0 | 90 000,0 | 90000,0 | **-** |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  | **800 000,0** | **800 000,0** | **800 000,0** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221360003 |  | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения, водоотведения | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  | **1 698 000** | **1 698 000** | **1 698 000** | - |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221460004 |  | 1 69 8000,0 | 1 698 000 | 1 698 000 |  |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию теплоснабжения | всего, в том  числе: | 923 |  |  |  | **329 000,00** | **329 000,00** | **329 000,00** |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221560006 |  | 329 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1.5. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  | **942 000,00** | **942 000,00** | **942 000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0221А60014 |  | 942 000,00 | 942 000,00 | 942 000,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1.6. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на территории МО МР "Усть-Куломский", под компактную жилищную застройку (Субсидии из РБ на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилзастройку) | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  | **192 441 211,00** | **192 441 211,00** | **102 485 681,80** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | |  | | --- | | 02219L5762 | | 02219S2730 | | 0221900001 | |  | 65 937 839,34  220 945 442,45  1081956,74 | 65 937 839,34  211 638 934,69  506 729,00 | 65 937 839,34  211 638 934,69  506 729,00 |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципального района «Усть-Куломский» | всего, в том  числе: | 923 | Х |  |  | **2 295581,48** | **2 276 024,67** | **2 276 024,67** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела территориального развития | 923 |  | 0222400001 |  | 2 295581,48 | 2 276 024,67 | 2 276 024,67 |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **26 914,14** | **26 914,14** | **26 679,09** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **257,60** | **257,60** | **257,60** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923  923 |  | 0231173080  0231173080  0231173080 | 121  129  244 | 194,78  58,82  4,00 | 194,78  58,82  4,00 | 194,78  58,82  4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2.Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **82,40** | **82,40** | **82,40** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923  923 |  | 0231273140  0231273140  0231273140 | 121  129  244 | 62,14  18,77  1,50 | 62,14  18,77  1,50 | 62,14  18,77  1,50 |  |
| Основное  мероприятие 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1.  Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **31 530,51** | **31 530,51** | **31 530,51** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923 |  | 0233173030 | 412 | 31 530,51 | 31 530,51 | 31 530,51 |  |
| Основное  мероприятие 3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2.  Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **35,00** | **35,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела социальной политики | 923  923  923 |  | 0233273195  0233273195  0233273195 | 121  129  244 | 26,50  8,00  0,50 | 26,50  8,00  0,50 | 0,00  8,00  0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **2687000,00** | **6909854,41** | **6487634,41** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | Проведение мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов "Безопасное колесо", Внимание-дети", "Лучший уголок по безопасности дорожного движения", акций "Безопасное лето", "Безопасность глазами детей" и другие мероприятия**)** | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **37000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0251100001 | 244 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.1. | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **1800000,00** | **1375555,00** | **1375555,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0252100001 | 244 | 1800000,00 | 1375555,00 | 1375555,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.2 | Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0252200001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.3. | Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **350000,00** | **534299,41** | **293579,41** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0252300001 | 244 | 350000,00 | 534299,41 | 293579,41 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.4. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **5000000,00** | **5000000,00** | **5000000,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923  923 | 0409  0409 | 0252400001  02524S2Д00 | 244  244 | 0,00  5000000,00 | 0,00  5000000,00 | 0,00  5000000,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0408 | 0252500001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.6. | Устройство искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на участках автомобильных дорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0252600001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное  мероприятие 5.2.7. | Выполнение комплекса работ по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры (мост через р.Северная Кельтма) | всего, в том  числе: |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Администрация муниципального района «Усть-Куломский»  в лице отдела по дорожной деятельности | 923 | 0409 | 0252700001 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету за 2024 год

по муниципальной программе «Территориальное развитие»

по форме таблица № 13

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"**

**и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**«Территориальное развитие» за 2024 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Оценка расходов  (ассигнования на 31.12.2024) | Кассовое исполнение на 31.12.2024 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения** | всего, в том числе: | **62538920,01** | **61302904,86** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 19440901,00 | 19440901,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 43098019,01 | 41862003,86 | Пояснение отклонений приведено в приложении № 2 |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами** | всего, в том числе: | **204 647 131,31** | **284 329 294,05** |  |
| Федеральный бюджет | 64 640 815,19 | 64 640 815,19 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 128 533 527,37 | 204 459 136,25 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 11 382 503,94 | 15 229 342,61 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Улучшение жилищных условий** | всего, в том числе: | **193 253,40** | **146 266,97** |  |
| Федеральный бюджет | 112,79 | 112,79 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 191278,2 | 144677,00 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 1862,41 | 1477,18 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | **193 253,40** | **146 266,97** |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **Энергосбережение** | всего, в том числе: | 0 | 0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Повышение безопасности дорожного движения в МР "Усть-Куломский"** | всего, в том числе: | **3382407,14** | **3373453,93** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 1117907,14 | 1117907,14 |  |
| Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 2264500,00 | 2255546,79 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |