«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн

Ш У Ö М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 12 февраля 2018 г.                                                                                     № 169

Республика Коми

с. Усть-Кулом

- Об утверждении плана

- реализации мероприятий  муниципальной программы

- «Территориальное развитие» на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов

В целях исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» муниципальной программы «Территориальное развитие», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский»  от 10 декабря 2013 года № 1827 (далее – МП «Территориальное развитие»), администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

- 1. Утвердить план реализации мероприятий  муниципальной программы «Территориальное развитие» на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский» Бадьина В.В. и Левченко Н.А..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Руководитель администрации

МР «Усть-Куломский»                                                                           С.В. Рубан

| Исп. Шебырев В.Д. 94078 |  |
| --- | --- |

| - Приложение - к постановлению администрации МР «Усть-Куломский» - от «12» февраля 2018 года № 169 - План - реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное развитие» - на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № | - Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | - Статус контрольного события | - Ответственный руководитель | - Ответственное структурное подразделение | - Ожидаемый результат | - Срок начала реализации | - Срок окончания реализации | - Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | - График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Всего: | - в том числе: |  |  | - Очередной финансовый год (N), квартал |  |  |  | - N +1, квартал (219) |  |  |  | - N +2, квартал (2020) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Очередной финансовый год | - Первый год планового периода | - Второй год планового периода | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 |
| - 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | - Исполняется в соответствии с условиями мун. контракта | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 71897951,00 | - 28 871 326,00 | - 21 111 500, 00 | - 21 915 125,00 | - 7217831,50 | - 7217831,50 | - 7217831,50 | - 7217831,50 | - 5 277 875,00 | - 5 277 875,00 | - 5 277 875,00 | - 5 277 875,00 | - 5 478 781,25 | - 5 478 781,25 | - +5 478 781,25 | - 5 478 781,25 |
| - 1.1.2. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января по 15 апреля, с 15 ноября по 31 декабря 2018 года |  | - 1525840,00 | - 1 233 100,00 | - 142 800,00 | - 149 940,00 | - 411 033,33 | - 411 033,33 |  | - 411 033,33 | - 47 600,00 | - 47 600,00 |  | - 47 600,00 | - 49 980,00 | - 49 980,00 |  | - 49 980,00 |
| - 1.1.3. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 21651785,00 | - 10 578 000,00 | - 4 871 700, 00 | - 6 202 085, 00 | - 2644 500,00 | - 2 644 500,00 | - 2 644 500,00 | - 2 644 500,00 | - 1 217 925,00 | - 1 217 925,00 | - 1 217 925,00 | - 1 217 925,00 | - 1 550 521,25 | - 1 550 521,25 | - 1 550 521,25 | - 1 550 521,25 |
| - 1.1.4. | Проектирование реконструкции, капитального ремонта, ремонта и строительства автомобильных дорог |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 1500000,00 | - 300 000, 00 | - 1 200 000, 00 | - - | - 75000,00 | - 75 000,00 | - 75 000,0 | - 75 000,0 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 | - 300 000,00 |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | Содержание бесхозяйных автомобильных дорог до оформления в собственность муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 850 000,00 | - 850 000.00 | - - | - - | - 212 500,00 | - 212 500,00 | - 212 500,00 | - 212 500,00 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 1.2.3. | Паспортизация автомобильных дорог с постановкой на кадастровый учет и регистрацией права собственности |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 422 974,00 | - 422 974,00 | - - | - - | - - | - 422 974,00 | - - | - - | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 1.3.4. | Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным маршрутам |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 1 398 427, 00 | - 1 398 427, 00 | - - | - - | - 349 606,75 | - 349 606,75 | - 349 606,75 | - 349 606,75 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 2.1.5. | Строительство водопровода в поселке Деревянск (в том числе ПИР) |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Строительство водопровода с п. Деревянск | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 200.0 | - 200,0 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию водоснабжения |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Исполнение полномочия по организации водоснабжения населения | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 475,840 | - 475,840 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на организацию теплоснабжения |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Исполнение полномочия по организации теплоснабжения населения | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 77,250 | - 77,250 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.17. | Строительство канализационной сети по ул.Ленина в с.Усть-Кулом Республики Коми |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Строительство канализационной сети с.Усть-Кулом | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 280,00 | - 280,00 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.18. | Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная) |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в с.Усть-Кулом (ул.В.С.Лодыгина, ул.Б.П.Липина ул.Петропавловская, ул.Спортивная | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 1238,940 | - 1238,940 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.4. | Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора |  | Пашнин Н.И. – заведующий отделом территориального развития | Отдел территориального развития | - Исполнение полномочий по участию в организации вывоза бытовых отходов и мусора | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 800,0 | - 800,0 |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.4. | Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья |  | Заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко | Отдел социальной политики | - Осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в полном объеме | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 409,8 | - 136,6 | - 136,6 | - 136,6 | - 34,15 | - 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| - 3.1.5. | Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко | Отдел социальной политики | - Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в полном объеме | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 442,5 | - 147,5 | 147,5 | 147,5 | - 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 | 36,875 |
| - 3.2.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | Заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко | Отдел социальной политики | - Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее 1 молодой семье | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 600,0 | - 600,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 3.3.2. | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко | Отдел социальной политики | - Обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - не менее 22 человек. | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 74 891,0 | - 24 406,9 | - 25 106,3 | - 25 377,8 | - 3 884,553 | - - | - - | - 20 522,346 | - 6 276,575 | 6 276,575 | 6 276,575 | 6 276,575 | - 6 344,450 | 6 344,450 | 6 344,450 | 6 344,450 |
| - 3.4.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Заместитель руководителя администрации района Н.А. Левченко | Отдел социальной политики | - Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения не менее 1 гражданину в год | - 01.01.2018 | - 31.12.2020 | - 3 724,02 | - 744,804 | - 1 489,608 | - 1 489,608 | - - | - - | - - | - 744,804 | - - | - - | - - | - 1 489,608 | - - | - - | - - | - 1 489,608 |
| - 4.1.1. | Выполнение работ по межеванию земельных участков, постановке на государственный кадастровый учет и получение кадастровых паспортов земельных участков |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 388,00 | - 388,00 | - 0,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4.1.2 | Оказание услуг по изготовлению технических паспортов на объекты недвижимого имущества |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 127,00 | - 127,00 | - 0,00 | - 0,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - остатки 2017 г. аукцион не состоялся 2017 г | Оказание услуг по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.04.2018 | - 30.06.2018 | - 57,33332 | - 57,33332 | - 0,00 | - 0,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4.1.3 | оценка рыночной стоимости продажи муниципального имущества МО МР «Усть-Куломский» |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 31.03.2018 | - 50,00 | - 50,00 | - 0,00 | - 0,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4.1.4 | Оплата транспортного налога на движимое имущество, находящееся в казне АМР «Усть-Куломский» |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 60,00 | - 60,00 | - 160,0 | - 160,0 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
|  | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья МКД |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 31.12.2018 | - 50,0 | - 50,0 | - 50,0 | - 50,0 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 4.1.5 | содержание муниципального имущества |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.5 | Выполнение уборки мест общего пользования в нежилом муниципальном здании |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.02.2018 | - 30.04.2018 | - 36,00 | - 36,00 | - 216,00 | - 216,00 | - 36,0 | - 36,0 | - 36,0 | - 36,0 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
|  | Выполнение работ по очистке крыши от снега и наледи с нежилых муниципальных зданиях |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.02.2018 | - 31.03.2018 | - 25,00 | - 25,00 | - 25,00 | - 25,00 | - 25,0 | - + | - + | - + | - 25,0 | - + | - + | - + | - 25,0 | - + | - + | - + |
| - Остатки 2017 г. не состоявшийся аукцион 2017 г. | работ по установке автономной канализации для жилого дома, находящегося по адресу:168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул.Советская, д.№16. |  | руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.04.2018 | - 30.06.2018 | - 295,00 | - 295,00 | - 0,00 | - 0,00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | Поставка тепловой энергии и теплоносителя в муниципальные нежилые помещения имущества казны МО МР "Усть-Куломский" |  | Губер Ю.И. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом | Отдел по управлению муниципальным имуществом | - Эффективное распоряжение муниципальным имуществом | - 01.01.2018 | - 30.06.2018 | - 265,9999 | - 265,9999 | - 530,00 | - 530,00 | - 265,0 | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 6.1.1. | Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (в том числе проведение лекций, занятий и бесед, организация конкурсов «Безопасное колесо», «Внимание – дети», «Лучший уголок по безопасности дорожного движения», акций «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие мероприятия) |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 6.2.1. | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 июня 2018 года | - 31 декабря 2018 года | - 1500000,00 | - 500 000,00 | - 500 000,00 | - 500 000,00 | - - | - - | - 500 000,00 | - - | - + | - + | - 500 000,00 | - + | - + | - + | - 500 000,00 | - + |
| - 6.2.2. | Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 июня 2017 года | - 31 декабря 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 6.2.4. | Реализация народного бюджета в сфере дорожной деятельности |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 января 2018 года | - 15 сентября 2018 года | - 871850,00 | - 140 000, 00 | - 357 000, 00 | - 374 850, 00 | - - | - 140 000, 00 | - - | - - | - - | - 357 000, 00 | - + | - + | - - | - 374 850, 00 | - + | - + |
| - 6.2.5. | Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28 февраля 2014 года |  | Руководитель администрации, курирующий заместитель руководителя | Отдел по дорожной деятельности | - Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - 01 июня 2018 года | - 31 декабря 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  | - - | - - | - + | - + | - - | - - | - + | - + |