

**«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

**Администрация муниципального района «Усть-Куломский»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14 февраля 2020 г. № 190

Республика Коми

с. Усть-Кулом

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы на территории муниципального района «Усть-Куломский» на 2021-2023 годы

Руководствуясь [ч.7 ст. 168](consultantplus://offline/ref=BDA3EBF6EA42E27C3AD91196AA2BEA4DE9EB5A6E88B7B41D0A35BD0AB4CBDF7D27D282C16ER7c0H) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=BDA3EBF6EA42E27C3AD90F9BBC47B449EEE8066B8EB2BF435769BB5DEB9BD92867R9c2H) Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы", администрация муниципального района «Усть-Куломский» постановляет:

1.Утвердитькраткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республике Коми на 2015-2044 годы на территории муниципального района «Усть-Куломский» на 2021-2023 годысогласно [приложениям 1](#Par29), [2](#Par234), [3](#Par492).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский» Бадьина В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-куломский»-

руководитель администрации района С.В.Рубан

Сергеева Ольга Анатольевна

93022

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Куломский»

от 14 февраля 2020 года № 190

**Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется выполнение капитального ремонта в рамках региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах Республике Коми на 2015-2044 годы на территории муниципального района «Усть-Куломский» на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по МО на 2021 г.:** | | Х | Х | Х | Х | Х | **6535,6** | **5588,4** | **4723,4** | **281** |  |
| 1 | с. Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 1969 | - | брус | 2 | 3 | 524,5 | 492,8 | 0 | 25 | 31.12.2021 |
| 2 | с.Помоздино, им.А.В.Уляшева 21 | 1950 | - | брус | 2 | 2 | 310 | 247 | 247 | 7 | 31.12.2021 |
| 3 | с. Деревянск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 345,4 | 317,4 | 157 | 8 | 31.12.2021 |
| 4 | с. Усть-Кулом, Гагарина, д. 7 "а" | 1964 | - | брус | 2 | 1 | 352,9 | 322,5 | 285,5 | 25 | 31.12.2021 |
| 5 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 5/3 | 1987 | - | кирпич | 2 | 2 | 578,4 | 330,8 | 330,8 | 24 | 31.12.2021 |
| 6 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 52 | 1983 | - | кирпич | 2 | 3 | 822,8 | 755,8 | 755,8 | 36 | 31.12.2021 |
| 7 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 60 | 1983 | - | кирпич | 2 | 3 | 814,6 | 746,2 | 746,2 | 29 | 31.12.2021 |
| 8 | с. Усть-Кулом, Гагарина, д. 9 "б" | 1968 | - | брус | 2 | 3 | 580,3 | 509,2 | 468,2 | 26 | 31.12.2021 |
| 9 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 46 | 1981 | - | кирпич | 2 | 3 | 841,3 | 770,0 | 770,0 | 33 | 31.12.2021 |
| 10 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 15 "д" | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 842,2 | 765,2 | 631,4 | 45 | 31.12.2021 |
| 11 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 5/5 | 1988 | - | кирпич | 2 | 1 | 523,2 | 331,5 | 331,5 | 23 | 31.12.2021 |
| **Итого по МО на 2022 г.:** | | Х | Х | Х | Х | Х | **2740,7** | **2552,15** | **2127,6** | **121** |  |
| 1 | с.Помоздино, Совхозная 2 | 1983 | - | брус | 2 | 2 | 522,9 | 473,5 | 467 | 31 | 31.12.2022 |
| 2 | с.Помоздино, Гаражная 11 | 1971 | - | брус | 2 | 3 | 559,8 | 552,7 | 527 | 24 | 31.12.2022 |
| 3 | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 7 | 1966 | - | брус | 2 | 3 | 516,4 | 516 | 123,7 | 33 | 31.12.2022 |
| 4 | с. Усть-Кулом, Центральная, д. 1 "г" | 1990 | - | кирпич | 5 | 1 | 1141,6 | 1009,95 | 1009,9 | 33 | 31.12.2022 |
| **Итого по МО на 2023 г.:** | | Х | Х | Х | Х | Х | **5652,9** | **3805,8** | **3752,8** | **173** |  |
| 1 | с.Помоздино, Совхозная 2а | 1992 | - | кирпич | 2 | 3 | 1632 | 962 | 962 | 44 | 31.12.2023 |
| 2 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 9 "г"/1 | 1989 | - | брус | 2 | 3 | 803,5 | 712,9 | 659,9 | 39 | 31.12.2023 |
| 3 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 8 | 1979 | - | кирпич | 2 | 2 | 455,9 | 278,2 | 278,2 | 11 | 31.12.2023 |
| 4 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 59 "б" | 1990 | - | кирпич | 2 | 3 | 1105,2 | 977,6 | 977,6 | 49 | 31.12.2023 |
| 5 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 55 "д" | 1995 | - | кирпич | 3 | 1 | 1656,3 | 875,1 | 875,1 | 30 | 31.12.2023 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Куломский»

от 14 февраля 2020 года № 190

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории**  **муниципального района «Усть-Куломский»на 2021-2023годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | |
| внутридомовая инженерная система | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжения | отопления | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | Водо-  отведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по МО на 2021 г:** | | 6950 000 | **1750 000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4000 000** |  |  |  |  |  | 1200 000 |
| 1 | с. Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Помоздино, им.А.В.Уляшева 21 | 1200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 | 1200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Деревянск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 000 |
| 4 | с. Усть-Кулом, Гагарина, д. 7 "а" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 5/3 | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 52 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 60 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Усть-Кулом, Гагарина, д. 9 "б" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 46 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 15 "д" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 5/5 | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по МО на 2022 г:** | | **5050 000** | **250 000** |  |  |  |  | **1100 000** |  |  |  | **1800 000** |  |  |  |  |  | **1900 000** |
| 1 | с.Помоздино, Совхозная 2 | 1100 000 |  |  |  |  |  | 1100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Помоздино, Гаражная 11 | 1800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 | 1800 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 7 | 1900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 000 |
| 4 | с. Усть-Кулом, Центральная, д. 1 "г" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по МО на 2023 г:** | | **4900 000** | **500 000** |  |  |  |  | **1200 000** |  |  |  | **3000 000** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Помоздино, Совхозная 2а | 1200 000 |  |  |  |  |  | 1200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 9 "г"/1 | 1800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д | 1800 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Усть-Кулом, Ленина, д. 8 | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | н/д | 1400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 59 "б" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Усть-Кулом, Советская, д. 55 "д" | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Куломский»

от 14 февраля 2020 года № 190

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального района «Усть-Куломский»на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта, всего | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Итого по МО на 2021:** | **6535,6** | **281** |  |  | **10** | **1** |  |  |  | **5550 000** | **1400 000** | **6950 000** |
| 1 | СП "Деревянск" | 345,4 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 000 |  | 1200 000 |
| 2 | СП «Пожег» | 524,5 | 25 |  |  | 1 |  |  |  |  | 250 000 |  | 250 000 |
| 3 | СП «Помоздино» | 310 | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 000 |  | 1200 000 |
| 4 | СП «Усть-Кулом» |  | 241 |  |  | 7 | 1 |  |  |  | 2 900 000 | 1 400 000 | 4300000 |
|  | **Итого по МО на 2022:** | **2818,9** | **121** |  |  | **4** |  |  |  |  | **5050 000** |  | **5050 000** |
| 1 | СП «Помоздино» | 1160,9 | 55 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2900 000 |  | 2900 000 |
| 2 | СП «Усть-Нем» | 516,4 | 33 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1900 000 |  | 1900000 |
| 3 | СП «Усть-Кулом» | 1141,6 | 33 |  |  | 1 |  |  |  |  | 250000 |  | 250000 |
|  | **Итого по МО на 2023:** | **5652,9** | **173** |  |  | **5** |  |  |  |  | **4900 000,0** |  | **4900 000** |
| 1 | СП «Помоздино» | 1632 | 44 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1200 000 |  | 1200 000 |
| 2 | СП «Усть-Кулом» | 4020,9 | 129 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3700 000 |  | 3700000 |