«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн

Ш У Ö М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 06 марта 2025 г.                                                                                               № 341

Республика Коми

с. Усть-Кулом

О подготовке объектов экономики и населенных пунктов района

к проведению весеннего паводка

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения работ по защите населения, территорий и объектов экономики муниципального образования муниципальный район «Усть-Куломский» Республики Коми в период весеннего паводка, администрация МР «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

- Образовать районную противопаводковую комиссию (далее – Комиссия) в составе:

- Бадьин В.В. – заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский», председатель Комиссии;

- Романов С.А. – заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения администрации муниципального района «Усть-Куломский», заместитель председателя;

Члены комиссии:

- Левченко Н.А. – заместитель руководителя администрации района;

- Лопырев В.С. – Начальник Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);

- Мингалев П.Е. – заместитель начальника ОМВД России по Усть-Куломскому району (по согласованию);

- Пермяков А.В. – главный врач ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (по согласованию);

- Савельева Л.Ю. – начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе (по согласованию);

- Михайлов А.Н. – директор Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания» (по согласованию);

- Тарабукин А.М. – начальник Усть-Куломского РЭС ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию);

- Левченко К.А. – руководитель Усть-Куломского районного комитета по охране окружающей среды (по согласованию);

10)  Попов И.Б. – старший государственный инспектор по маломерным судам - Руководитель Усть-Куломского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (по согласованию);

11) Попов А.И. – начальник 14 отряда ППС ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (по согласованию).

- Утвердить план привлечения плавсредств и пожарной техники на территории муниципального образования МР «Усть-Куломский» Республики Коми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2025 года согласно приложению № 1 и расчет сил и средств привлекаемых на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2025 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать начальнику ОМВД России по Усть-Куломскому району принять меры к обеспечению охраны общественного порядка в отрезаемых водой населенных пунктах района в период весеннего паводка.

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» совместно с директором Усть-Куломского филиала ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» обеспечить заблаговременную закладку необходимых медикаментов, в т.ч. препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям для участковых больниц, аптек и ФАП, с которыми на период весеннего паводка будет затруднено сообщение.

- Рекомендовать начальнику Территориального отдела Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе, главному госветинспектору Усть-Куломского отдела ГБУ РК «Управление ветеринарии РК» принять необходимые меры по недопущению вспышек инфекционных заболеваний, организации мероприятий превентивного характера с целью предотвращения возникновения очагов заболеваний среди населения и домашних животных на территории муниципального района «Усть-Куломский», на период весеннего паводка.

- Заведующему отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защите населения администрации МР «Усть-Куломский» Романову С.А. обеспечить контроль за сбором данных по уровню воды в бассейне реки Вычегда на территории района. При достижении критических показателей уровня воды немедленно оповещать об этом комиссию по чрезвычайным ситуациям района и принимать необходимые меры по защите населения, проживающего в населенных пунктах, попавших в зоны подтопления.

- Заместителю руководителя администрации района Чалановой Н.А. произвести расчеты эвакуации населения из зон возможного затопления и в случае проведения эвакуации совместно с заведующим отделом экономической и налоговой политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» принять меры по обеспечению эвакуируемого населения всем необходимым на период паводка.

- Рекомендовать начальнику Усть-Куломского межрайонного отдела сельского хозяйства и продовольствия Яровой А.Р. в срок до 14 апреля 2025 г. принять необходимые меры по вывозке грубых кормов из зон возможных затоплений, недопущению попадания в зоны возможных затоплений сельскохозяйственных животных и удобрений.

- Рекомендовать руководителям дорожных организаций, занимающихся обслуживанием понтонных мостов, отделу дорожной деятельности администрации МР «Усть-Куломский» на территории района провести распиловку льда выше по течению места нахождения понтонных мостов в срок до 10 апреля 2025 года.

- Рекомендовать главам сельских поселений и руководителю администрации сельского поселения «Усть-Кулом», руководителям предприятий и учреждений:

- в срок до 14 апреля 2025 года представить в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения администрации МР «Усть-Куломский» выписки из распоряжений о создании спасательных звеньев, добровольных пожарных формирований, о выделении плавсредств и техники, их готовности к выполнению мероприятий по предназначению, копии планов мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка;

- в срок до 14 апреля 2025 года принять все меры для предотвращения возможных ЧС, связанных с весенним паводком, создать на местах паводковые комиссии, спасательные формирования с выделением необходимой техники и плавсредств, предусмотреть мероприятия, исключающие гибель людей на переправах и воде;

- всю имеющуюся в своем распоряжении противопожарную технику в срок до 14 апреля 2025 года привести в исправное состояние, укомплектовать ее пожарно-техническим вооружением и личным составом ДПО;

- информацию о состоянии дел о прохождении весеннего паводка представлять ежесуточно, начиная с 01 апреля 2025 г. в ЕДДС администрации МР «Усть-Куломский» по телефонам 94881, 93041, 89225858282, а об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, возникших ЧС и происшествиях в этот период – немедленно через ДДС-01 и ЕДДС администрации МР «Усть-Куломский» по телефонам 112, 101, 01, 9-01, 94881, 93041 в любое время суток.

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 7 марта 2024 года № 314                          «О подготовке объектов экономики и населенных пунктов района к проведению весеннего паводка».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Совета и администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-Куломский» -

руководитель администрации района                          			С.В. Рубан

Романов С.А.  94-517

Утвержден

постановлением администрации

МР «Усть-Куломский»

от «06» марта 2025 г. № 341

(приложение 1)

П Л А Н

привлечения плавсредств и пожарной техники на территории МО МР «Усть-Куломский» Республики Коми

для предупреждения и ликвидации ЧС в паводковый период 2025 года

| Населенные пункты, отрезаемые паводками от райцентра | Маршруты ввода средств по р. Вычегда | Наименование плавсредств, срок готовности, кто выделяет | Силы и средства противопожарной службы | Ответственные за высылку пожарной и приспособленной для тушения – пожаров техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| п. Югыдъяг п. Смолянка п. Белоборск д. Канава с. Усть-Нем | № 1 | - катер КС-100 СП «Югыдъяг» | АЦ-40(131) – 1 ед. АЦП-6/6-40 (5557) – 1 ед. ПЧ – 144, «14 отряд ППС РК» (п. Югыдъяг) АЦ-40(131) – 2 ед. ПСЧ – 19 ФГКУ "1 отряд ФПС по РК" ОП № 3 ПЧ 144 (с. Усть-Нем) | Дежурный караул ПЧ-144 Диспетчер Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию). |
|  |  |  | АЦ-40(131) ОП №2 ПЧ-144 (п. Белоборск) СП «Югыдъяг» | Дежурный караул ПЧ–144 Диспетчер Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию). |
|  |  |  | ДПО, АЦ-40(130) адм. с. Усть-Нем | Глава сельского поселения «Усть-Нем» (по согласованию). |
|  |  |  | АЦ-40(131)- 1 ед. ДПО СП «Мыелдино», АЦ-30(66) – 1 ед.. СП «Парч» | Глава СП «Мыелдино» СП «Парч» (по согласованию). |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тимшер п. Лопъювад с. Мыелдино | № 2 | - катер КС-100 СП «Тимшер» | АЦ-40(131)-2 ед. ОП № 1 ПЧ-144 АЦ-30(66) ДПО- 1 ед. п. Лопьювад Передвижной пожарный пост пос. Тимшер | Караул ОП №1 ПЧ-144 (по согласованию). Глава СП «Тимшер» М.И. (по согласованию). |
|  |  |  | АЦ-40(131)-2 ед.+2ед ПЧ-144 и ОП № 1 ПЧ-144 АЦ-30(66)ДПО- 1 ед п. Лопьювад ДПО СП «Мыелдино» | Караул ОП №1 (по согласованию). Глава СП Тимшер (по согласованию). Глава СП «Мыелдино» (по согласованию) |
| с. Пожег п. Ярашъю | № 3 | - моторная лодка-2шт. СП «Пожег» | АЦ-40(131)-2 ед. ПЧ-145 д. Великополье | Караул ПЧ-145 Диспетчер Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) Глава СП «Пожег» (по согласованию) |
|  |  |  | ДПО д. Кекур мотопомпа Koshin “SE-80” – 1 шт | Зав. МОУ «Кекурская НОШ-детсад» (по согласованию) |
|  |  |  | ДПО д. В-Ярашью мотопомпа Koshin “SE-80” – 1 шт | ком. ДПК (по согласованию) |
|  |  |  | Пожарный микроавтомобиль на базе автомобиля УАЗ д. Вомынбож | Глава СП «Пожег» (по согласованию) |
|  |  |  | ДПО д. Пожегдин мотопомпа Koshin “SE-80” – 1 шт | зав. детсад, ком. ДПК(по согласованию) |
|  |  |  | ДПО с. Пожег мотопомпа Koshin “SE-80” – 1 шт | ком. ДПК деж. Дет.сада(по согласованию) |
| п. Ягкедж п. Пузла | № 4 | - моторная лодка-1шт. СП «Вольдино» | Т-40 с прицепом емк.3 м³ ДПО адм. СП «Вольдино» мотопомпа «Ермак» АЦ 40 (131) ООО «Комилесбизнес» п. Пузла ОП № 1 ПЧ-142 с. Вольдино | Глава СП «Вольдино» (по согласованию). Директор ООО «Комилесбизнес» (по согласованию). Караул ОП № 1 ПЧ-142 Диспетчер Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |

Утверждено

постановлением администрации

МР «Усть-Куломский»

от «06» марта 2025 г. № 341

(приложение 2)

Группировка сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ЧС в период паводка 2025 г.

| № п/п | Название населенного пункта Наименование объекта Адрес дислокации | Тип формирования | Время готовности «Ч» +, мин | Количество формирований | Количество сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО руководителя, телефоны руководителя, дежурного, зона ответственности (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Личный состав, чел. | Техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая техника, в т.ч. БАС и авиа | Всего техники (сумма авто+спец+инженрная) |  |
|  |  |  |  |  |  | Автомобильная |  |  |  |  | Инженерная |  |  |  | Специальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Самосвалы, марка | Грузовые, марка | Автобусы/вахтовки, марка | Легковые, марка | ВСЕГО | Трактора, марка | Бульдозеры, марка | Экскаваторы, марка, база | ВСЕГО | Пожарные цистерны | Мотопомпы, марка | Бензопилы, марка | Плавсредства, тип, марка | Медицинская | ВСЕГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | АСП «Пожег», с. Пожег, ул. Центральная, 9 | Спасательное звено | Ч+4 | 1 | 2 |  |  |  | 1, Рено логан | 1 |  |  |  |  | 1 на 400 л. в пожарном автомобиле | - GPL-1 - SE-80X-4 - T21on-1 |  | - Пожег-«Пргресс» - Кырныша-«МКМ» |  | 2 |  | 3 | Третьяков Л.А. глава с.п., 88213798667, р. Вычегда |
| 2 | ДРСУч, с. Усть-Кулом, ул. Промышленная, 10 | Бульдозерно-экскаваторное, самосвалы | Ч+4 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | Юхно В.Г., начальник, 88213794727, зона обслуживания дорог |
| 3 | ООО ДРСУ «Пузла», д. Пузла, ул. Заречная, 20 | Бульдозерно-экскаваторное | Ч+4 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | Игнатов А.С., директор, 88213798027, зона обслуживания дорог |
| 4 | ООО «Трударенда» Усть-Куломский район, п. Югыдъяг ул. Совесткаяд.24В | Нештатное | Ч+180 | 1 | 5 | Самосвал Камаз 65115 |  |  | УАЗ 390945 | 2 | Погрузчик Амкадор 343В |  |  | 1 |  |  | 1 еденица БензапилаStihl |  |  | 1 |  | 4 | Генеральный директор ООО «Трударенда» Сидоренко Юрий Леонидович 89225987131 Мастер Варварук Николай 89220816297 |
| 5 | АСП «Югыдъяг», п. Югыдъяг, ул. Школьная, 4 | Спасательное звено | Ч+4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КС-100 |  | 1 |  | 1 | Лодыгин А.В., глава с.п., 88213795289, р. Вычегда |
| 6 | АСП «Тимшер», п. Тимшер, ул. Советская, 9 | Спасательное звено | Ч+4 | 1 | 3 |  |  |  | - Нива | 1 | - МТЗ-82 |  |  | 1 | ГАЗ -66 АЦ-30 | 1- SE-80X 1-Daishin SCR-80NX | Stil | 1 -Катер В-37 |  | 5 |  | 7 | Белова В.А., глава с.п., 88213795584,89225944219 р. Вычегда |
| 7 | АСП «Вольдино», с. Вольдино, ул. Центральная, 61 «а» | Спасательное звено | Ч+4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Южанка» |  | 1 |  | 1 | Андриевская И.А., глава с.п., 89120010325,88213797736, р. Вычегда |
| 8 | ОМВД России по Усть-Куломскому району, с. Усть-Кулом, ул. Мостовая, 9/2 | ОГ | Ч+4 | 1 | 44 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | ПВХ |  | 1 |  | 8 | Козлов А.А., начальник, 88213799888, район |
| 9 | ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ», с. Усть-Кулом, ул. Ленина, 1 | НФГО | Ч+3 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 -УАЗ (3962) | 4 |  | 4 | Пермяков Д.В., главврач, 8(8212)400-763, 03, район |
| 10 | СЗРПСО, г. Сыктывкар, ул. Бумажников, 14/17 | АСО | Ч+1,30 | 2 | 24 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | «Мастер-450»-2 шт. |  |  | 2 | 10 | Пахомов Д.В., начальник, 88212626754, РК |
| 11 | ГАУ «Спас Коми», г. Сыктывкар, ул. Маркова, 22 | АСО | Ч+1,30 | 2 | 14 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | «Хивус»-5, «ДМВ»-2, «Ямаран"-2»шт. |  | 9 |  | 13 | Шипко А.Н., начальник, 88212229789, РК |
| 12 | РЭС ПО ЮЭС ПАО «Россети» «Северо-Запад», п.Кебанъель, ул. Сосновая, 30 «а» | ОВБ | Ч+30 | 3 | 8 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Тарабукин А.М., начальник, 89128642264, Объекты РЭС |
| 13 | АО «КТК», с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39 | АРБ | Ч+2,40 | 3 | 11 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | Михайлов А.Н., директор, 88213793209, объекты КТК |
| 14 | Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемилогии в РК в Усть-Куломком районе" | Специализированное нештатное формирование | Ч+1,30 | 2 | 10 |  |  |  | 1- Шеврале Нива | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Логинов А.А., Главврач филиала 88213794984, 89125688622 |