«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн

Ш У Ö М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 29 апреля 2019 г.                                                                                             № 536

Республика Коми

с. Усть-Кулом

О  мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Усть-Куломского района к работе в осенне-зимний период

2019-2020 годов

В  целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства Усть-Куломского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов,  администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Усть-Куломского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее комиссия) в составе:

Рубана С.В. – руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский»  (председателя комиссии);

Бадьина В.В.- заместителя руководителя администрации МР “Усть-Куломский” (заместителя председателя комиссии);

Распутиной В.В. –  ведущего эксперта отдела территориального развития администрации МР “Усть-Куломский» (секретаря комиссии);

Членов комиссии:

Воробьева В.В. – директора Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания» (по согласованию);

Васильевой О.А. – начальника управления культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский»;

Лебедевой О.В. - начальника  управления образования администрации МР «Усть-Куломский»;

Пашнина Н.И. – заведующего отделом территориального развития администрации МР “Усть-Куломский»;

Рассыхаевой М.Д.. - начальника государственной жилищной инспекции  по Усть-Куломскому району (по согласованию);

Обрезков В.А. - начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский»;

Тарабукина А.М. - начальника Усть-Куломского участка РЭС (по согласованию);

Чалановой Л.М. – начальника финансового управления администрации МР «Усть-Куломский»;

Представитель ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (по согласованию).

2. Проводить заседания штаба ежедекадно в период с 20.05.2019 по 15.11.2019 с заслушиванием отчетов ответственных лиц за подготовку объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителю администрации сельского поселения «Усть-Кулом», руководителям муниципальных учреждений, директору Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания», начальникам управлений образования и культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» в пределах компетенции:

1) обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов до 1 сентября  2019 г.;

2) после завершения отопительного периода 2019-2020 годов провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, установленные п.6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых установок», утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003. Оформленные соответствующим актом результаты испытаний, в том числе повторных (при необходимости), представлять в отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;

3)  выполнить  в течение летнего периода  промывку и испытание внутренних систем отопления в жилых домах, зданиях с оформлением актов;

- в первоочередном порядке обеспечивать финансовыми и материальными ресурсами ремонтно-восстановительные работы по подготовке  объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону;

- обеспечить поставку мазута для котельных на отопительный период 2019-2020 годов в объемах, обеспечивающих 45 суточный запас, согласно приложению № 1;

- к началу отопительного сезона создать нормативные запасы основного и резервного топлива на котельных, объектах социальной сферы согласно приложению № 2;

- обеспечить к началу отопительного сезона готовность резервных источников электроснабжения  на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- обеспечить минимальный резерв материалов и оборудования   для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2019-2020 годов в срок до 01 ноября  2019 года.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителю администрации сельского поселения «Усть-Кулом» обеспечить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду  2019-2020 годов с оформлением паспортов готовности, в срок  до 1 октября 2019 года.

5. Рекомендовать  главам сельских поселений, руководителю администрации сельского поселения «Усть-Кулом», руководителям муниципальных учреждений и  предприятий в пределах компетенции:

1) обеспечить погашение задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные коммунальные услуги и обязательную оплату  текущего потребления ресурсов в целях последующего целевого использования денежных средств ресурсоснабжающими предприятиями на выполнение комплексного плана мероприятий по подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях;

2) обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части оснащения многоквартирных домов, объектов социальной сферы приборами учета тепла, воды и электрической энергии с вводом их в эксплуатацию.

6.  Заведующему отделом  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты населения администрации МР «Усть-Куломский» Романову С.А. совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в срок до 01 октября 2019 года и проверить готовность резервных источников энергосбережения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов района.

7.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 24.05.2018 № 624 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Усть-Куломского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Бадьина В.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский».

Руководитель администрации

МР «Усть-Куломский»                                                                            С.В.Рубан

В.В.Распутина

94-4-15

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Усть-Куломский»

от 29 апреля 2019 года  №536

РЕКОМЕНДАЦИИ

по объемам  создания запаса мазута (нефти) для котельных

на отопительный сезон 2019-2020 г.г

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Мазут (нефть, дизельное топливо) | Необходимо поставить до 01.09.17г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | июнь | июль | август |
| Усть-Куломский филиал АО "КТК" | Мазут | 50 | 31 |  |  | 50 |
| Итого: |  | 50 | 33,4 |  |  | 50 |

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Усть-Куломский»

от 29 апреля 2019 года  №536

РЕКОМЕНДАЦИИ

по объемам создания нормативного запаса основного и резервного топлива на котельных, объектах социальной сферы

на отопительный сезон 2019-2020 годов

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |
| Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 300 | 2017 | 0 | 0 | 300 |
| п. Озъяг |  | 588 |  |  |  |
| с. Керчемья |  | 255 |  |  |  |
| с.Н.Воч |  | 380 |  |  |  |
| Центральная п.Югыдъяг | 100 | 141 |  |  | 100 |
| п. Тимшер |  | 443 |  |  |  |
| п. Диасеръя | 50 | 87 |  |  | 50 |
| п.Ягкодж | 100 | 45 |  |  | 100 |
| п. Лопьювад | 50 | 78 |  |  | 50 |
| МДОУ «Детский сад» с.Носим | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ «Скородумский детский сад Малышок» | 60 | 40 | 0 | 20 | 40 |
| МДОУ «Детский сад» с. Руч | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ Керчомский детский сад «Солнышко» | 60 | 20 | 0 | 10 | 50 |
| МДОУ «Детский сад № 2» с.Усть-Кулом | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| МДОУ "Детский сад" с.Парч | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| МОУ «НОШ» д. В.Воч | 60 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом | 50 | 10 | 0 | 15 | 35 |
| МДОУ "Пожегодский д/с" | 65 | 10 | 0 | 20 | 45 |
| Отделение СРН ТЦ СОН ГБУ РК "Центр предоставления госуслуг в сфере СЗН Усть-Куломского района" | 30 | 30 |  |  | 30 |
| МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 0 | 600 |  |  |  |
| ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ"Керчомская УБ" | 150 |  | 75 | 75 | 0 |
| Итого | 775 | 3077 | 75 | 140 | 560 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

по объемам создания запаса топливных брикетов на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2019-2020 г.г

(тн.)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |
| Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  |  |  |  |  |
| ПМК с.Усть-Кулом | 45 |  |  |  | 45 |
| п.Кебанъёль | 50 |  |  |  | 50 |
| п.Деревянск | 35 |  |  |  | 35 |
| с.Руч | 15 |  |  |  | 15 |
| п.Зимстан | 90 |  |  |  | 90 |
| с.Усть-Нем | 50 |  |  |  | 50 |
| п.Белоборск | 10 | 18,14 |  |  | 10 |
| с. Помоздино | 90 |  |  |  | 90 |
| с. Пожег | 30 |  |  |  | 30 |
| п. Ярашъю | 30 |  |  |  | 30 |
| МКУ "Центр обслуживания бюджетных учреждений" | 0 | 40 |  |  |  |
| Итого | 445 | 58,14 |  |  | 445 |

РЕКОМЕНДАЦИИ

по объемам создания запаса пеллетов на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2019-2020 г.г

(тн.)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.19г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |
| Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  |  |  |  |  |
| Больницы п.Югыдъяг | 10 | 2,5 |  |  | 10 |
| МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 12 |  |  |  | 12 |
| ГУ РК "Государственные аптеки" | 3 |  |  |  | 3 |
| Итого | 25 | 2,5 |  |  | 25 |